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I. UVOD
Sukladno odredbama Društvenog ugovora VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška, Uprava Društva predlaže Nadzornom odboru i Skupštini Društva ovaj plan poslovanja za 2024. godinu, na dobivanje suglasnosti i usvajanje.
Osnova za izradu Plana poslovanja Društva za 2024. godinu ostvarene su vrijednosti u 2023. godini, projekcije temeljene na planiranim i ugovorenim investicijama, s posebnim naglaskom na unapređenje i povećanje učinkovitosti upravljanja već izgrađenim sustavima vodoopskrbe i odvodnje, a sve u okviru zakonske regulative i općeg gospodarskog stanja u Republici Hrvatskoj.
Društvo je u potpunosti orijentirano razvojnom smjeru, kako u daljnjoj izgradnji objekata komunalne infrastrukture financiranih prvenstveno sredstvima EU fondova tako i kroz izgradnju kroz programe HRVATSKIH VODA i sufinanciranje jedinica lokalne samouprave, te osobito kroz sustav financiranja kroz Program otpornosti i oporavka. Osim toga, usmjereni smo i prema poboljšanju i unapređenju održavanja izgrađenih vodoopskrbnih i odvodnih sustava
Poslovnu 2024.  godinu će posebno obilježiti intenzivni radovi na projektima za koje su potpisani ugovori kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka među kojima su najznačajniji projekti izgradnja mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za aglomeraciju Okučani kao i izgradnja mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselja Mašić-Medari. 
Ovim projektima, ali i puštanjem u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Novoj Gradiški koji je prvi uređaj ovoga tipa na cjelokupnom području VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE, ali i završetkom i puštanjem u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Davoru, te  izradom projektne dokumentacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i projektne dokumentacije za aglomeraciju Staro Petrovo Selo – Batrina (Nova Kapela) bio bi riješen problem otpadnih voda na najvećem dijelu uslužnog područja Vodovoda zapadne Slavonije.
Zakonskim okvirom koji je postavljen kroz Zakon o vodnim uslugama u potpunosti je reguliran sustav vodnog gospodarstva, a donošenjem Uredbe o uslužnim područjima ostvaren je i najznačajniji korak u reformi istog. Najznačajniji efekt Uredbe izražen je kroz značajno okrupnjavanje isporučitelja vodnih usluga, gdje će od sadašnjih cca 160 isporučitelja, ostati samo 41. U RH su u tijeku postupci pripajanja trgovačkih društava kod gotovo svih isporučitelja vodnih usluga, dok se na području Vodovoda zapadne Slavonije neće događati nikakve promjene jer je Vodovod zapadne Slavonije ostao jedan od isporučitelja vodnih usluga i to na istom području na kojemu i sada posluje čime je ispunjen jedan od najznačajnijih ciljeva uprave od početka poslovanja Vodovoda zapadne Slavonije. 
Plan poslovanja za 2024. godinu u osnovi se sastoji od dva dijela i to tabelarnog prikaza planiranih vrijednosti u usporedbi s ostvarenim vrijednostima prethodne godine, dok je u drugom dijelu prezentiran program gradnje komunalnih vodnih građevina sa planiranim izvorima financiranja.








II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Trgovačko društvo VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju sa sjedištem u Novoj Gradišci, Ivana Gundulića 15d, upisano je u registar Trgovačkog suda u Osijeku stalna stručna služba u Slavonskom Brodu na temelju Društvenog ugovora o osnivanju d.o.o. od 05. veljače 2015. godine, pod brojem Tt-15/1251-4, od 24.03.2015. godine.

Djelatnost društva je 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom. Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:
	-	djelatnost javne vodoopskrbe,
	-	djelatnost javne odvodnje
Upravu Društva predstavljaju: Davor Rukavina, član uprave i Matej Severović, zamjenik člana uprave.
Nadzorni odbor Društva se sastoji od 7 članova.
Temeljni kapital društva iznosi 129.556.700,00 kuna.
Članovi društva  su Grad Nova Gradiška i 10 JLS  s udjelima u kapitalu kako slijedi:
	



U Društvu je u prosincu 2023. godine zaposleno 76 djelatnika koji su raspoređeni u organizacijske jedinice prema organizacijskoj shemi kako slijedi:
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Organizacijska shema VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. u primjeni od 01.01.2020. sa uključenim promjenama vezanim za usklađenje sa Zakonom o vodnim uslugama, pri čemu je bitno napomenuti da je u tijeku priprema nove organizacijske sheme koja će biti u potpunosti sukladna Uredbi o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 16. stavka 8. Zakona o vodnim uslugama, na sjednici održanoj 28.lipnja 2023. godine.




III. PREDMET POSLOVANJA
Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine.
1. Javna vodoopskrba
Društvo u 2023. godini planira fakturirati uslugu javne vodoopskrbe u količini 1.050.000 m³ prema sljedećim kategorijama korisnika:
	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.
	
	
	

	Plan fakturiranja javne vodoopskrbe
	
	
	



	 
	Izvršenje  2022.
	Izvršenje  2023. 10-2023
	Plan 2024.
	Indeks

	VODOOPSKRBA
	m³
	m³
	m³
	%

	Domaćinstva
	655.483
	672.938
	700.000
	104

	Gospodarstvo
	235.239
	294.719
	310.000
	105

	UKUPNO
	890.723
	967.657
	1.010.000
	104



Planirano povećanje količine javne vodoopskrbe u visini 4% u najvećem dijelu se odnosi na povećanje potrošnje s osnove povećanja broja priključaka/korisnika na području svih jedinica lokalne samouprave, osobito na području općine Staro Petrovo Selo gdje je najveći broj priključaka na sustav vodoopskrbe izveden u 2023. godini te bi efekti povećanja broja korisnika trebali dovesti i do povećanja potrošnje.  
Iz tablice broja korisnika po jedinicama lokalne samouprave u razdoblju 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023. godinu razvidno je značajno povećanje broja korisnika  (5778 novih korisnika).
	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.
	
	
	
	
	
	
	

	VODOOPSKRBA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JLS
	2017.
	2018.
	2019.
	2020.
	2021.
	2022
	2023.
	Plan 2024.
	Povećanje 2024/2017

	
	ukupno
	ukupno
	ukupno
	ukupno
	ukupno
	ukupno
	ukupno
	ukupno
	%
	Broj

	Grad Nova Gradiška
	3654
	3925
	4676
	4828
	4900
	5081
	5165
	5300
	45,05
	1646

	Cernik
	196
	260
	737
	818
	978
	1045
	1049
	1200
	512,24
	1004

	Dragalić
	339
	346
	353
	359
	367
	388
	395
	420
	23,89
	81

	Rešetari
	398
	620
	1118
	1307
	1282
	1450
	1461
	1470
	269,35
	1072

	Gornji Bogićevci
	574
	577
	607
	610
	616
	620
	628
	630
	9,76
	56

	Okučani
	667
	690
	752
	778
	788
	802
	815
	1000
	49,93
	333

	Stara Gradiška
	424
	453
	520
	524
	537
	540
	539
	540
	27,36
	116

	Davor
	906
	912
	916
	923
	927
	933
	939
	940
	3,75
	34

	Staro Petrovo Selo
	161
	122
	200
	210
	454
	916
	1205
	1300
	707,45
	1139

	Nova Kapela
	415
	440
	498
	514
	525
	537
	549
	600
	44,58
	185

	Vrbje
	248
	224
	262
	267
	320
	343
	357
	360
	45,16
	112

	Ukupno
	7982
	8569
	10639
	11138
	11694
	12655
	13102
	13760
	72,39
	5778



Tijekom 2023. godine priključeno je 447 novih korisnika što je povećanje za 3,5% u odnosu na prethodnu godinu, ali ovaj podatak, kao ni podatak povećanja broja korisnika u prethodnim godinama, nije u direktnoj korelaciji sa povećanjem prodane količine vode. Temeljem iskustva iz protekle tri godine, očekujemo postupno povećanje fakturirane količine vode temeljem povećanja broja priključaka koji su realizirani tijekom proteklih nekoliko godina, ali svjesni činjenice da će do povećanja potrošnje pitke vode doći vrlo postupno što znači da dinamika povećanja potrošnje nije u direktnom odnosu sa značajnim povećanjem broja priključaka. Ovdje je bitno napomenuti da je  razvoj industrije u Novoj Gradiški značajno utjecao na povećanje prodanih količina vode, što je razvidno kroz podatak da je povećanje potrošnje 2023/2022 domaćinstava ostvareno sa svega 2,7% dok je povećanje potrošnje gospodarstva ostvareno u visini 25,3%.
Ovdje je posebno bitno napomenuti da se značajno povećanje broja priključaka, ponajviše, temelji na projektu izgradnje besplatnih kućnih priključaka u općini Staro Petrovo Selo u razdoblju 2021-2013.

2. Javna odvodnja
Odvodnja otpadnih voda u 2024. godini predviđa se u nešto povećanom obujmu u odnosu na 2023. godinu zbog porasta broja korisnika na sustav odvodnje koji je realiziran tijekom 2023. godine i koji, dodatno, očekujemo u 2024. godini. Očekivano povećanje broja korisnika u 2024. godini ponajviše se odnosi na povećanje na području općine Davor zbog planiranog završetka sustava odvodnje naselja Orubica, dodatno značajnog povećanja broja korisnika u općini Staro Petrovo Selo koji trebaju biti priključeni na biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Starom Petrovom Selu, te na izgradnju mreže odvodnje na području aglomeracije Okučani i sustava odvodnje u naseljima Mašić-Medari u Općini Dragalić.
	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.
	
	
	
	
	
	
	

	ODVODNJA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JLS
	2017.
	2018.
	2019.
	2020.
	2021.
	2022.
	2023.
	Plan 2024.
	Povećanje 2024/2017

	
	ukupno
	ukupno
	ukupno
	ukupno
	ukupno
	ukupno
	 
	ukupno
	%
	Broj

	Grad Nova Gradiška
	4968
	5057
	5144
	5256
	5324
	5445
	5520
	5570
	12,12
	602

	Cernik
	403
	413
	580
	581
	609
	662
	665
	715
	77,42
	312

	Dragalić
	163
	169
	174
	174
	176
	177
	178
	300
	84,05
	137

	Rešetari
	232
	560
	914
	1123
	1169
	1366
	1379
	1390
	499,14
	1158

	Gornji Bogićevci
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	150

	Okučani
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	50

	Stara Gradiška
	137
	143
	146
	146
	148
	163
	167
	170
	24,09
	33

	Davor
	609
	624
	626
	632
	640
	644
	647
	750
	23,15
	141

	Staro Petrovo Selo
	 
	2
	101
	102
	165
	189
	220
	450
	 
	450

	Nova Kapela
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Vrbje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Ukupno
	6512
	6968
	7685
	8014
	8231
	8646
	8776
	9545
	46,58
	3033





	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.
	
	
	

	Plan fakturiranja odvodnje
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Izvršenje  2022.
	Izvršenje  2023. 10-2023
	Plan 2024.
	Indeks

	ODVODNJA
	m³
	m³
	m³
	%

	Domaćinstva
	677.784
	690.760
	730.000
	106

	Gospodarstvo
	177.901
	375.389
	400.000
	107

	UKUPNO
	855.685
	1.066.148
	1.130.000
	106



3. Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
U 2024. godini očekujemo daljnji porast broja priključaka obzirom na novoizgrađene sustave javne odvodnje i mogućnosti priključenja na iste.
VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE će nastaviti s pisanim pozivima za priključenje, a u 2024. godini intenzivirati će se prijave nepriključenih kroz provođenje nadzora vodnog redarstva koji je sada u direktnoj nadležnosti isporučitelja vodnih usluga .
Inspekcijski nadzor od strane vodnog redara i prijave za sve korisnike koji nisu prijavljeni na sustav javne odvodnje osobito će biti intenzivno na područjima na kojima su završeni investicijski projekti odvodnje koji omogućuju korisnicima besplatno priključenje.

IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

 Kako bi Društvo uspješno nastavilo sa svojim strateškim ciljevima i održalo razinu svog područja djelovanja kao isporučitelj vodnih usluga, potrebno je ulagati i nadograđivati znanja i vještine svojih djelatnika, ali i planirati nove kadrove.
Osnova za izradu plana kadrova je upravo poslovni plan, uvažavajući okolnosti odlazaka u mirovinu ali i optimalno korištenje vozila i opreme, kako na sustavu vodoopskrbe, tako i na sustavu odvodnje. 
U svrhu realizacije predloženog plana i nesmetanog funkcioniranja sustava, bilo je potrebno predvidjeti i ljudske resurse, uvažavajući činjenicu da se u Društvu radi o specifičnim kadrovima i znanjima za koja je potrebno određeno vrijeme edukacije i pripreme za kvalitetno izvršavanje zadataka. 
Kroz prethodne tri godine vodila se briga da sva ključna radna mjesta budu pokrivena adekvatnim kadrovima i značajno je unaprijeđena kompetitivnost zaposlenih kadrova o čemu svjedoči i pregled zaposlenih prema stručnoj spremi, ali i pregled zaposlenih prema godinama starosti.
Posebno je ovdje bitno napomenuti da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28.lipnja 2023. donijela Uredbu o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga. Ova Uredba je na snazi od 16.srpnja 2023. godine i svi isporučitelji vodnih usluga su dužni ispuniti sve zadane uvjete po cijenu gubitka licence za obavljanje djelatnosti vodnih usluga. 
Između posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti posebno se ističu posebni uvjeti za početak poslovanja gdje su određeni broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika isporučitelja vodnih usluga. Uredbom su propisani svi ključni zaposlenici, osim direktora i zamjenika direktora određena je i obveza zapošljavanja još 12 ključnih zaposlenika i to sa adekvatnim stupnjem obrazovanja i adekvatnim radnim iskustvom. Osim kroz ovu Uredbu, daljnjom zakonskom regulativom, gdje se posebno ističe Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023) gdje su propisani aktivnosti isporučitelja vodnih usluga i to kako u pogledu sigurnosti isporuke vode za ljudsku potrošnju, tako i u pogledu daljnjeg pooštravanja kriterija kvalitete vode za ljudsku potrošnju, što automatski znači i obvezu isporučitelja vodnih usluga da u svom sastavu ima adekvatne zaposlenike koji mogu odgovoriti svim ovim izazovima.
Maksimalnom brigom u procesima zapošljavanja uspjeli smo već sada biti u poziciji da odgovorimo na sve ove postavljenje ciljeve na svim pozicijama ključnih zaposlenika i to bez dodatnih zapošljavanje, gdje bi zapošljavanje bilo nužno samo na pozicijama na kojima bi, eventualno, došlo do odlaska nekih zaposlenika (zbog odlaska u mirovinu ili zbog odlaska iz tvrtke).
	ZAPOSLENI PREMA STAROSTI I SPOLU

	Godine starosti 
	Ukupno 
	Žene 
	 

	1
	Ukupno 
	77
	17
	 

	2
	do 18 godina 
	1
	0
	 

	3
	19 - 24
	3
	0
	 

	4
	25 - 29
	10
	3
	 

	5
	30 - 34
	6
	3
	 

	6
	35 - 39
	11
	3
	 

	7
	40 - 44
	11
	0
	 

	8
	45 - 49
	8
	1
	 

	9
	50 - 54
	7
	1
	 

	10
	55 - 59
	8
	2
	 

	11
	60 - 64
	10
	4
	 

	12
	65 i više
	2
	0
	 



	ZAPOSLENI PREMA STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA

	 
	Ukupno 
	Žene 

	1
	Ukupno (2-10) 
	77
	17

	2
	Diplomski studij i poslijediplomski studij
	8
	2

	3
	Preddiplomski studij
	7
	6

	4
	Srednja strukovna škola u trajanju od 4 godine
	44
	8

	5
	Srednja strukovna škola u trajanju od 1 do 3 godine
	15
	0

	6
	Osnovna škola
	3
	1



Iz danih pregleda strukture zaposlenih vidljivo je da Društvo u mjesecu studenom 2023.godine zapošljava ukupno 77 djelatnika pri čemu je potrebno posebno naznačiti da se od toga broja jedan djelatnik nalazi na dugotrajnom bolovanju sa neizvjesnim povratkom na rad, a jedan djelatnik (stručnjak zaštite na radu) zaposlen je na 1 sat kako bi zadovoljili zakonske odredbe o zaštiti na radu.
U sadašnjim poslovnim okolnostima, ovaj broj djelatnika je minimum za izvršenje planiranih ciljeva i održanje redovnog sustava, što znači da će svakim povećanjem poslovnih aktivnosti biti nužno i dodatno zapošljavanje. Ovo će biti posebno izraženo kako se bude privodilo kraju i nekoliko važnih projekata, pri čemu se to najviše odnosi na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Ove aktivnosti su posebice zahtjevne u pogledu kompetitivnosti, zbog čega smo već proveli dodatna školovanja za naša tri djelatnika. Usmjeravanje tih kadrova na upravljanje uređajem/uređajima za pročišćavanje otpadnih voda u značajnoj mjeri će olakšati obuku novih djelatnika na uređajima. 
Iz naprijed navedenog, zaključujemo da se u 2024. godini ne očekuje povećanje broja zaposlenih.
V. CIJENA VODNIH USLUGA

Cijene usluga vodoopskrbe i odvodnje, koje Društvo primjenjuje, na snazi su od veljače 2019. godine, što znači da nisu mijenjane/povećavane punih pet godina. U 2024. godini planirano je  povećanje cijena vodnih usluga u dijelu već postojećih usluga, ali i definiranje cijene pročišćavanja otpadnih voda na područjima gdje je izgrađen sustav pročišćavanja otpadnih voda.
Ovdje je bitno napomenuti da značajan rast troškova energenata, pri čemu je za rad tvrtke najznačajniji trošak električne energije, a koji je zabilježen već tijekom 2021., 2022. i 2023. godine, ima vrlo bitan utjecaj i na ukupne rashode tvrtke, koje nije moguće nadoknaditi nikakvim restrukturiranjima ili dodatnim aktivnostima. Osim troškova električne energije koja čini značajan trošak i koja je u posljednje tri godine svoj udio u troškovima povećala sa 180.000 € na 416.000 € koliko je ugovorena cijena za 2024. godinu, na povećanje troškova utjecaj imaju i povećanja cijena svih ostalih rashodnih stavaka: povećanje cijena materijala, povećanje cijena usluga i povećanja iznosa bruto plaća koje je prilagođeno povećanju iznosa najniže plaće koju je odredila Vlada RH za 2024. godinu.
Analizirajući rashodnu stranu računa dobiti i gubitka nije moguće izvršiti ni jednu značajniju uštedu, dok je analiziranjem prihodne strane računa dobiti i gubitka utvrđen izuzetno veliki nesrazmjer između broja korisnika vodoopskrbe i potrošnje po domaćinstvu. 
U okviru projekta smanjenja gubitaka u prethodnim godinama izvršena su značajna ulaganja, a jedno od njih se odnosi na uspostavu DMA zona kao područja na kojima će se vršiti dodatna mjerenja kako bi lakše locirali svako značajnije curenje vode, puknuće cjevovoda ili krađu vode. Osim toga, izvršeno je ulaganje u GIS sustav (geografski informacijski sustav) preko koji smo u mogućnosti izvršiti pregled svih korisnika i taj pregled usporediti sa financijsko-računovodstvenim programom koji smo uveli 2022. godine. Upravo su ove činjenice omogućile da danas možemo konkretno analizirati određene devijacije u sustavu i prema njima, na neki način, odrediti i poslovnu politiku tvrtke.
Za razumijevanje svega naprijed navedenog, ali i za utvrđivanje daljnje politike cijena, u nastavku slijede tablice i grafikoni koji dokumentiraju postojeću situaciju:
· Stanje ugrađenih vodomjera prema podacima za fakturiranu potrošnju u listopadu 2023. godine (napomena: zbog okolnosti da u nekim objektima više korisnika dijeli jedan vodomjer to se ovaj podatak o broju ugrađenih vodomjera razlikuje od broja korisnika kojih u fakturiranoj potrošnji za listopad 2023. godine ima 13.102.
	Listopad 2023

	Potrošnja m3
	Br.Vodomjera

	0
	5524

	1
	838

	2
	617

	3
	625

	4
	554

	5
	535

	6
	492

	7
	385

	8
	387

	9
	348

	10
	369

	11+
	2005

	Ukupno
	12.679


  


Iz priložene tablice razvidno je da u mjesecu listopadu 2023. godine imamo ugrađenih 12.679 vodomjera, a da od toga broja čak 5.524 ugrađena vodomjera nemaju niti jedan m³ potrošene vode. Ovome poražavajućem podatku moramo dodati i podatak da je 838 vodomjera imalo zabilježen promet od 1m³ u 10. mjesecu što znači da je ukupno 6.362 vodomjera, ili 50% od ukupno ugrađenih vodomjera bilježilo promet od 0-1 m³. 
Analizirajući ove podatke utvrdili smo i kretanja za razdoblje 1-10/2023. godine kako bi isključili moguću grešku u jednom mjesecu i došli do sljedećih podataka:
	Mjesec
	Potrošnja 0-1 m³

	1.
	7419

	2.
	7538

	3.
	7452

	4.
	7120

	5.
	7034

	6.
	6631

	7.
	6246

	8.
	6069

	9.
	6246

	10.
	6362



Iz priložene tablice razvidno je da fakturirana potrošnja kroz godinu oscilira ovisno o godišnjem dobu, što znači da je potrošnja povećana u ljetnim mjesecima što apsolutno upućuje na činjenicu da se radi o objektima koji imaju vlastite zdence (bunare), a da vodu iz vodovodnog sustava koriste isključivo kada im ponestane vode u bunaru.
Konstantan podatak o cca 6.000 korisnika koji ne koriste vodu iz vodoopskrbnog sustava upućuje na činjenicu kako su korisnici u projektima gdje je financirana besplatna izgradnja priprema za kućne priključke iskoristili ovu priliku i svom objektu povećali vrijednost, a da će vodu iz sustava koristiti tek u slučaju kada im ponestane vode u bunaru ili kada dođe do kvara vlastitog hidroforskog sustava. 
Dodatno smo utvrđivali i moguće postojanje nenastanjenih objekata kojima je besplatno izgrađena priprema za kućne priključke i tijekom 2023. godine smo utvrdili 250 takvih objekata gdje smo istima uklonili vodomjer i isključili mogućnost korištenja vode iz sustava.
Naravno da još uvijek postoji određeni broj nenastanjenih objekata, ali smatramo da to ne može biti od presudnog utjecaja.
Kako bi dodatno analizirali ove poražavajuće podatke pristupili smo i analizi fakturirane potrošnje po korisnicima i njihovoj potrošnji ali i po jedinicama lokalne samouprave i došli do sljedećih podataka:
	VODA
	'Listopad 2023

	JLS
	Br.Vodomjera
	Broj objekata
	Potrošnja 0-1
	Postotak

	Nova Gradiška
	4745
	5165
	2062
	43,46%

	Davor
	943
	939
	189
	20,04%

	Rešetari
	1472
	1461
	968
	65,76%

	Cernik
	1051
	1049
	710
	67,55%

	Staro Petrovo Selo
	1278
	1205
	1005
	78,64%

	Okučani
	780
	815
	332
	42,56%

	Gornji Bogićevci
	634
	628
	326
	51,42%

	Stara Gradiška
	466
	539
	195
	41,85%

	Dragalić
	400
	395
	195
	48,75%

	Nova Kapela
	552
	549
	232
	42,03%

	Vrbje
	358
	357
	148
	41,34%

	Ukupno
	12679
	13102
	6362
	50,18%





Iz svih naprijed navedenih podataka razvidno je da 50% korisnika ima potrošnju 0-1 m³ što predstavlja izuzetno opterećujuću stavku funkcioniranja vodovodnog sustava. Cijeli sustav vodoopskrbe i odvodnje koncipiran je na tzv. solidarnom sustavu u kojemu se većina korisnika kreće u prosjeku potrošnje dok tek manji dio ima veću ili manju potrošnju. Ovo je, tim više, izraženo ako navedemo podatak da je prosječna mjesečna potrošnja u domaćinstvu za 2021. godinu iznosila 12,05 m³(podatak iz Izvješća Vijeća za vodne usluge za 2021. godinu)
Prosječna potrošnja u listopadu 2023. godine po korisniku u Vodovodu zapadne Slavonije iznosi 2,06%m³
Upravo ovaj podatak upućuje na činjenicu da je u dosadašnjem razdoblju puno veći teret, kroz odnos fiksne i varijabilne cijene vodnih usluga, išao na mali broj korisnika (samo 2.005 korisnika ima potrošnju 11 i više m³.
Veliki broj korisnika koji uopće nema potrošnju, ili ima vrlo malu potrošnju dodatno opterećuju održavanje cjelokupnog vodoopskrbnog sustava i to kroz nekoliko bitnih stavaka:
· Sustavom umjeravanja vodomjera (baždarenja) moraju biti obuhvaćeni svi vodomjeri svakih 5 godina neovisno o količini vode koja je na njima mjerena,
· Nekorištenje ili slabo korištenje u dijelu sustava za sobom povlači problem ustajale vode zbog čega moramo pristupati kontinuiranim ispiranjima sustava što dodatno nepotrebno povećava ukupnu količinu zahvaćene vode koja nije fakturirana,
· Sva voda koju koristimo u vodoopskrbnom sustavu mora biti zdravstveno ispravna i spremna za upotrebu svakom korisniku u svakom trenutku što znači da sustav mora biti spreman isporučiti zdravstveno ispravnu vodu makar ju korisnik trebao samo jedan od 365 dana u godini. Ova činjenica utječe na troškove električne energije, održavanja sustava, nemogućnosti preciznijeg upravljanja tlakovima, troškove ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode itd.
Zbog svega navedenog nužno je pristupiti usklađenju cijena vodnih usluga i to na sljedeći način:
· Povećanje fiksnog dijela cijene vodoopskrbe
· Povećanje fiksnog dijela cijene odvodnje
· Uvođenje dodatne cijene pročišćavanja otpadnih voda na području gdje se ta usluga obavlja
· Zadržavanje iste varijabilne cijene vodoopskrbe
· Zadržavanje iste varijabilne cijene odvodnje
· Zadržavanje iste varijabilne cijene vodoopskrbe za pravne osobe
· Zadržavanje iste varijabilne cijene odvodnje za pravne osobe
· Zadržavanje istih cijena za socijalno ugrožena domaćinstva.

VI.  IZVRŠENJE PLANA ZA 2023.GODINU
	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN - IZVRŠENJE 

	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA  2023.

	
	
	
	
	

	OPIS
	 PLAN 2023 
	Izvršenje 2023.
	Indeks

	1
	                                       2 
	3
	4

	POSLOVNI PRIHODI
	              2.611.985 
	      3.381.808 
	         129,47 

	Prihodi od prodaje 
	              2.459.354 
	      2.731.419 
	         111,06 

	Prihodi od prodaje vodnih usluga
	              1.844.847 
	      1.724.519 
	           93,48 

	Vodoopskrba fiksni dio
	                   411.441 
	           412.360 
	         100,22 

	Vodoopskrba varijabilni dio
	                   809.609 
	           765.772 
	           94,59 

	Vodoopskrba ostalo
	                   106.178 
	             61.563 
	           57,98 

	Odvodnja fiksni dio
	                   103.524 
	           104.707 
	         101,14 

	Odvodnja varijabilni dio
	                   357.157 
	           343.105 
	           96,07 

	Odvodnja ostalo
	                     56.938 
	             37.012 
	           65,00 

	 
	 
	 
	 

	Ostali prihodi od prodaje
	                 614.507 
	      1.006.900 
	         163,85 

	Prihod od vodovodnih priključaka
	                     92.906 
	           454.807 
	         489,53 

	Prihod od kanalizacijskih priključaka
	                     66.361 
	           292.028 
	         440,06 

	Prihod od naknade za održavanje i razvoj
	 
	           242.408 
	 

	Ostali prihodi od prodaje
	                   165.904 
	                     -   
	                  -   

	Prihod od 5% naknade za vode
	                     23.890 
	             17.657 
	           73,91 

	Prihod od potpora za izgradnju
	                   265.446 
	                     -   
	                  -   

	 
	 
	                     -   
	 

	Ostali poslovni prihodi
	                 152.631 
	          650.389 
	         426,12 

	Prihodi od zakupnina i najamnina
	                      6.636 
	            49.291 
	         742,78 

	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
	                    13.272 
	                     -   
	                  -   

	Ostali poslovni prihodi
	                 132.723 
	            29.675 
	           22,36 

	Prihodi od upravljanja EU projektima
	 
	                     -   
	 

	Potpora vlade RH za el.energiju
	 
	          571.424 
	 

	ODGOĐENI PRIHODI
	              1.513.040 
	      1.286.693 
	           85,04 

	 
	 
	 
	 

	FINANCIJSKI PRIHODI
	                    21.235 
	              4.827 
	           22,73 

	Prihod od zateznih kamata
	                     18.581 
	               2.619 
	           14,09 

	Prihod od kamata po ovrhama
	                       2.654 
	               2.208 
	           83,20 

	 
	 
	 
	 

	UKUPNI PRIHODI
	             4.146.260 
	     4.673.328 
	         112,71 

	
	
	
	 

	POSLOVNI RASHODI
	              4.054.680 
	      4.884.877 
	         120,48 

	Materijalni troškovi
	                 602.561 
	      1.092.983 
	         181,39 

	Troškovi materijala
	                   199.084 
	           246.039 
	         123,59 

	Troškovi goriva i energije
	                   398.168 
	           844.720 
	         212,15 

	Ostali materijalni troškovi
	                       5.309 
	               2.224 
	           41,89 

	Troškovi usluga
	                 345.079 
	           433.148 
	         125,52 

	Troškovi zaposlenih
	              1.526.312 
	      1.607.672 
	         105,33 

	Neto plaće i nadnice
	                   982.149 
	        1.015.215 
	         103,37 

	Porez i doprinosi iz plaća
	                   351.715 
	           389.211 
	         110,66 

	Doprinosi na plaće
	                   192.448 
	           203.247 
	         105,61 

	Amortizacija
	              1.393.589 
	      1.506.937 
	         108,13 

	Vrijednosno usklađenje
	 
	 
	 

	Rezerviranja
	                            -   
	                     -   
	 

	 
	 
	 
	 

	Ostali nematerijalni troškovi
	                 187.139 
	          244.137 
	         130,46 

	Troškovi osiguranja
	                     30.526 
	             30.052 
	           98,45 

	Komunalna naknada
	                     13.272 
	             13.933 
	         104,98 

	Upravni, sudski troškovi i takse
	                     19.908 
	             23.440 
	         117,74 

	Ostale naknade zaposlenima
	                   119.451 
	           152.056 
	         127,30 

	Ostali nematerijalni troškovi
	                     23.890 
	             24.656 
	         103,21 

	Neotpisana vrijednost prodane dugotr.imovine
	 
	 
	 

	 
	 
	                     -   
	 

	FINANCIJSKI RASHODI
	                    26.545 
	             26.869 
	         101,22 

	 
	 
	 
	 

	UKUPNI RASHODI
	              4.081.225 
	      4.911.747 
	         120,35 

	
	
	
	 

	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA
	                    65.035 
	-        238.419 
	-        366,60 

	POREZ NA DOBIT
	                    11.706 
	                     -   
	 

	DOBIT POSLOVNE GODINE
	                    53.329 
	-        238.419 
	-        447,07 




Tablica izvršenja plana za 2023. godinu temeljena je na rezultatu poslovanja za razdoblje siječanj-rujan 2023. godine i projekciji financijskih pokazatelja za cijelu poslovnu godinu i to kao projekcija temeljena na prethodnom podatku.
Iz priložene tablice razvidno je da je poslovni plan za 2022. godinu realiziran uz određene promjene na pojedinim pozicijama koje su uzrokovane daljnjim povećanjem troškova, ali i, u manjoj mjeri i prihoda.
	    VII  PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN  


	

	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN 

	FINANCIJSKI PLAN  2024.

	
	
	
	
	
	

	OPIS
	 PLAN 2023 
	Izvršenje 2023.
	Indeks
	 PLAN 2024 

	1
	                                     2 
	3
	4
	                                 5 

	POSLOVNI PRIHODI
	            2.611.985 
	    3.381.808 
	       129,47 
	          3.780.000 

	Prihodi od prodaje 
	            2.459.354 
	    2.731.419 
	       111,06 
	          3.700.000 

	Prihodi od prodaje vodnih usluga
	            1.844.847 
	    1.724.519 
	         93,48 
	          2.872.000 

	Vodoopskrba fiksni dio
	                 411.441 
	         412.360 
	       100,22 
	              840.000 

	Vodoopskrba varijabilni dio
	                 809.609 
	         765.772 
	         94,59 
	              780.000 

	Vodoopskrba ostalo
	                 106.178 
	           61.563 
	         57,98 
	                80.000 

	Odvodnja fiksni dio
	                 103.524 
	         104.707 
	       101,14 
	              247.000 

	Odvodnja varijabilni dio
	                 357.157 
	         343.105 
	         96,07 
	              360.000 

	Odvodnja ostalo
	                   56.938 
	           37.012 
	         65,00 
	                40.000 

	Pročišćavanje otpadnih voda
	 
	 
	 
	              525.000 

	Ostali prihodi od prodaje
	                614.507 
	    1.006.900 
	       163,85 
	             828.000 

	Prihod od vodovodnih priključaka
	                   92.906 
	         454.807 
	       489,53 
	              200.000 

	Prihod od kanalizacijskih priključaka
	                   66.361 
	         292.028 
	       440,06 
	              100.000 

	Prihod od naknade za održavanje i razvoj
	 
	         242.408 
	 
	              250.000 

	Ostali prihodi od prodaje
	                 165.904 
	                   -   
	               -   
	              100.000 

	Prihod od 5% naknade za vode
	                   23.890 
	           17.657 
	         73,91 
	                28.000 

	Prihod od potpora za izgradnju
	                 265.446 
	                   -   
	               -   
	              150.000 

	 
	 
	                   -   
	 
	 

	Ostali poslovni prihodi
	                152.631 
	       650.389 
	       426,12 
	               80.000 

	Prihodi od zakupnina i najamnina
	                    6.636 
	          49.291 
	       742,78 
	               50.000 

	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
	                  13.272 
	                  -   
	               -   
	 

	Ostali poslovni prihodi
	                132.723 
	          29.675 
	         22,36 
	               30.000 

	Prihodi od upravljanja EU projektima
	 
	                  -   
	 
	 

	Potpora vlade RH za el.energiju
	 
	       571.424 
	 
	               40.000 

	ODGOĐENI PRIHODI
	            1.513.040 
	    1.286.693 
	         85,04 
	          1.300.000 

	 
	 
	 
	 
	 

	FINANCIJSKI PRIHODI
	                  21.235 
	            4.827 
	         22,73 
	               25.000 

	Prihod od zateznih kamata
	                   18.581 
	             2.619 
	         14,09 
	                20.000 

	Prihod od kamata po ovrhama
	                     2.654 
	             2.208 
	         83,20 
	                  5.000 

	 
	 
	 
	 
	 

	UKUPNI PRIHODI
	           4.146.260 
	   4.673.328 
	       112,71 
	        5.105.000 

	
	
	
	 
	

	POSLOVNI RASHODI
	            4.054.680 
	    4.867.877 
	       120,06 
	          5.052.000 

	Materijalni troškovi
	                602.561 
	    1.082.983 
	       179,73 
	             910.000 

	Troškovi materijala
	                 199.084 
	         236.039 
	       118,56 
	              250.000 

	Troškovi goriva i energije
	                 398.168 
	         844.720 
	       212,15 
	              650.000 

	Ostali materijalni troškovi
	                     5.309 
	             2.224 
	         41,89 
	                10.000 

	Troškovi usluga
	                345.079 
	         433.148 
	       125,52 
	             460.000 

	Troškovi zaposlenih
	            1.526.312 
	    1.607.672 
	       105,33 
	          1.842.000 

	Neto plaće i nadnice
	                 982.149 
	      1.015.215 
	       103,37 
	           1.178.000 

	Porez i doprinosi iz plaća
	                 351.715 
	         389.211 
	       110,66 
	              421.000 

	Doprinosi na plaće
	                 192.448 
	         203.247 
	       105,61 
	              243.000 

	Amortizacija
	            1.393.589 
	    1.506.937 
	       108,13 
	          1.600.000 

	Vrijednosno usklađenje
	 
	 
	 
	 

	Rezerviranja
	                           -   
	                  -   
	 
	                        -   

	 
	 
	 
	 
	 

	Ostali nematerijalni troškovi
	                187.139 
	       237.137 
	       126,72 
	             240.000 

	Troškovi osiguranja
	                   30.526 
	           30.052 
	         98,45 
	                32.000 

	Komunalna naknada
	                   13.272 
	             6.933 
	         52,24 
	                10.000 

	Upravni, sudski troškovi i takse
	                   19.908 
	           23.440 
	       117,74 
	                25.000 

	Ostale naknade zaposlenima
	                 119.451 
	         152.056 
	       127,30 
	              170.000 

	Ostali nematerijalni troškovi
	                   23.890 
	           24.656 
	       103,21 
	                28.000 

	Neotpisana vrijednost prodane dugotr.imovine
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                   -   
	 
	 

	FINANCIJSKI RASHODI
	                  26.545 
	           26.869 
	       101,22 
	               28.000 

	 
	 
	 
	 
	 

	UKUPNI RASHODI
	            4.081.225 
	    4.894.747 
	       119,93 
	          5.080.000 

	
	
	
	 
	

	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA
	                  65.035 
	-      221.419 
	-     340,46 
	               25.000 

	POREZ NA DOBIT
	                  11.706 
	                  -   
	 
	                 4.500 

	DOBIT POSLOVNE GODINE
	                  53.329 
	-      221.419 
	-     415,19 
	               20.500 



Društvo planira u 2024. godini poslovati pozitivno uz dobit prije oporezivanja u iznosu od 25.000,00 €. Pri tome su ukupni prihodi planirani u iznosu 5.105.000 € i ukupni rashodi u iznosu 5.080.000 €.
Planirani prihodi i rashodi Društva temelje se na prošlogodišnjoj realizaciji, te razvojnim potrebama Društva i zakonskim propisima.

PLANIRANI PRIHODI DRUŠTVA
Prihodi Društva sastoje se od poslovnih prihoda, odgođenih prihoda i financijskih prihoda:
Poslovni prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje i ostale poslovne prihode i to:
· Prihod od prodaje vodnih usluga vodoopskrbe – planirani su u ukupnom iznosu od 1.700.000€, što čini povećanje u odnosu na 2023 godinu u iznosu 460.305€ odnosno 37,13%. Povećanje prihoda od vodoopskrbe temeljeno je manjim dijelom na povećanju broja korisnika na području Vodovoda zapadne Slavonije što znači povećanje prihoda po osnovi fiksnog dijela, ali i povećanja fiksnog dijela cijene vodoopskrbe (pojašnjenje u dijelu poglavlju V. Cijena vodnih usluga) kao i povećanje prihoda po osnovi varijabilnog dijela koji proizlazi iz povećanog broja priključaka. Za postojeće korisnike nije planirano značajno povećanje potrošnje jer je u ranijim razdobljima primijećena tendencija smanjenja potrošnje po korisnicima koja je nastala kao rezultat smanjenja aktivnog stanovništva na području isporučitelja vodnih usluga, brige svih korisnika za smanjenje potrošnje vode, ali i zbog značajnog korištenja vlastitih bunara.
· Prihod od prodaje vodnih usluga odvodnje – planiran je prihod po ovom osnovu u iznosu 647.000 EUR što čini povećanje u odnosu na 2023. godinu od 162.176€  odnosno  33,45%. Kao i u dijelu vodoopskrbe, ovo povećanje treba biti rezultat rasta broja korisnika koji je planiran u 2024. godini i to kao plod uključivanja novih korisnika kroz sustav javne odvodnje financiran kroz EU projekte, ali i kroz povećanje broja korisnika uključivanjem svih korisnika na područjima gdje je već izgrađena mreža javne odvodnje, te, u većoj mjeri i povećanja fiksnog dijela cijene javne odvodnje (pojašnjenje u poglavlju V.)
· Prihod od vodovodnih priključaka – planiran je u iznosu 200.000 EUR što predstavlja značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu (smanjenje za 254.807 €). Ovako značajno smanjenje planirano je iz razloga što nije moguće ponoviti nivo aktivnosti na izgradnji kućnih priključaka kao prethodne godine kada je najveći iznos bio definiran ugovorima s pojedinim jedinicama lokalne samouprave koje su provodile financiranje kućnih priključaka kroz kapitalne potpore (najviše općina Staro Petrovo Selo). Ovdje je bitno napomenuti da će ovaj dio prihoda imati sve manji udjel i u godinama koje slijede.  .
· Prihod od kanalizacijskih priključaka – planiran je u iznosu 100.000 EUR-a što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 192.028 €, uz obrazloženje kao i u prihodu od vodovodnih priključaka.
· U okviru aktivnosti oko usklađenja sa Zakonom o vodnim uslugama, a u okviru nadležnosti Skupštine Društva,  donesena odluka o jedinstvenoj naknadi za razvoj za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na cijelom području isporučitelja vodnih usluga, te je u 2024. planiran prihod od naknade za razvoj u iznosu 250.000€.
· Odgođeni prihodi – čine ih prihodi nastali sučeljavanjem troškova amortizacije obračunate na investicijama koje su građene sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima iz EU fondova, proračunskim sredstvima jedinica lokalne samouprave i Republike Hrvatske. U ovoj poslovnoj godini planira se povećanje ovih prihoda sukladno troškovima amortizacije za sustave koji će se okončati i staviti u upotrebu u toku godine. Planirani iznos prihoda je 1.350.000 EUR-a. 


PLANIRANI RASHODI DRUŠTVA
Ukupni rashodi planiraju se u iznosu 5.080.000 EUR-a, a temelje se na prošlogodišnjoj realizaciji te svim aktivnostima potrebnim za pružanje kvalitetne usluge, ispravno funkcioniranje sustava odvodnje i isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju do svih potrošača koji su priključeni na sustav vodoopskrbe, kao i na troškove vezane za pročišćavanje otpadnih voda.
Rashodi Društva sastoje se od poslovnih rashoda i financijskih rashoda, pri čemu poslovne rashode čine:
· Materijalni troškovi – planirani su u ukupnom iznosu od 910.000 €, a sastoje se od:
· Troškova utrošenog materijala u poslovanju, troškova sitnog inventara, rezervnih dijelova, kancelarijskog materijala, auto guma i troškova zaštitne odjeće i obuće – ovi troškovi se ove godine planiraju u iznosu od 250.000 EUR-a. 
· Troškovi goriva i energije – planirani su u iznosu od 650.000 € što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodnu godinu u iznosu 194.720 € od 6,72%.  Planirani iznos  troškova odnosi se kako  na troškove energije tako i na  troškove goriva. Troškovi energije su planirani u manjem iznosu uvažavajući postignutu cijenu električne energije kroz provedenu javnu nabavu za iduću godinu, ali i učinka uštede električne energije koje je plod brige o cjelokupnom sustavu gdje je već kroz izradu preliminarnog koncepta funkcioniranja vodoopskrbnog sustava bilo razvidno da se na pojedinim točkama sustava troši značajna količina energije koju je moguće smanjiti kroz poboljšanje funkcionalnog sustava cjelokupne mreže. Ovdje je bitno napomenuti da se ipak planira i veći iznos troškova energije što je, prvenstveno, plod puštanja u rad sve većeg broja objekata. Uza sve navedeno potrebno je naglasiti da je u okviru potrošnje električne energije uključena i opcija propisana Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije koja je na snazi do 31.03.2024. godine, ali i potpisanim ugovorom s dobavljačem električne energije gdje je precizirano da se navedena Uredba odnosi na isporuku do maksimalno 250.000 kWh za 6 mjeseci, a nakon te potrošnje se primjenjuju cijene iz ugovora. Sukladno tome, na poziciji prihoda od potpora vlade RH za električnu energiju planiran je prihod u iznosu 40.000 €. 
· Troškovi usluga – planirani su u iznosu 460.000 EUR što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 26.852€, a čine ih različite usluge koje su potrebne za nesmetano i kvalitetno obavljanje primarnih djelatnosti. Tu su usluge baždarenja vodomjera, servisiranje klorne i sve druge opreme, razna ispitivanja i atesti, analitička izvješća vanjskih laboratorija, usluge deratizacije i dezinfekcije, usluge registracije i servisiranja vozila, usluge zbrinjavanja otpada, usluge vještačenja i revizorske usluge, odvjetničke usluge, geodetske usluge, usluge stručnog nadzora, usluge reklame i promidžbe, zdravstvene usluge i kontrolni pregledi, prijevozne usluge i sl. Troškovi usluga su u 2023. godini bilježili značajan rast u odnosu na 2022. godinu (212,15%) pa je zbog toga ovo povećanje u idućoj godini minimalno iskazano iako je moguće da će, zbog inflatornih razloga, doći do daljnjeg povećanja cijena usluga.
· Troškovi zaposlenih – planirani su u iznosu od 1.927.000 EUR što predstavlja povećanje od 19,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi zaposlenih čine 37,2% od ukupno planiranih prihoda Društva za 2024. godinu. Povećanje troškova zaposlenih za 2024. godinu rezultat je povećanja plaća zaposlenika koje će nastati zbog povećanja osnovice. Vlada RH je donijela odluku o visini minimalne plaće u RH za 2024. godinu u iznosu 840,00 EUR (sa dosadašnjih 700,00 €) što predstavlja rast minimalne plaće u visini 20%, a ovaj iznos, prema Kolektivnom ugovoru, predstavlja i osnovicu za izračun visine plaća u Društvu. U 2024. godini nije planirano povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu.
· Amortizacija – trošak amortizacije planiran je u iznosu 1.600.000 EUR. Povećanje troška amortizacije proizlazi iz činjenice okončanja i stavljanja investicija u upotrebu.
· Vrijednosno usklađenje – nisu planirana sredstva za vrijednosna usklađena jer su kroz zadnjih tri godine provedeni značajni postupci vrijednosnih usklađenja
· Ostali nematerijalni troškovi – planiraju se u iznosu 240.000 EUR, a čine ih:
· Troškovi osiguranja – čine ih troškovi po godišnjim premijama ugovorenih polica osiguranja. Ovi troškovi planiraju se na razini većoj za 6,5% u odnosu na prošlogodišnji iznos i iznose 32.000 EUR.
· Ostale naknade zaposlenima – obuhvaćaju naknade koje se isplaćuju zaposlenicima i proizlazi iz odredbi važećeg Kolektivnog ugovora. Planira se na ime naknada isplatiti 170.000 EUR.

	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN 

	FINANCIJSKI PLAN  2024 - 2027.

	
	
	
	
	

	OPIS
	 PLAN 2024 
	 PLAN 2025 
	 PLAN 2026 
	 PLAN 2027 

	1
	                            2 
	                            3 
	                            4 
	                            5 

	POSLOVNI PRIHODI
	    3.780.000 
	    3.975.000 
	    4.090.000 
	    4.325.000 

	Prihodi od prodaje 
	    3.700.000 
	    3.895.000 
	    4.010.000 
	    4.245.000 

	Prihodi od prodaje vodnih usluga
	    2.872.000 
	    3.055.000 
	    3.235.000 
	    3.570.000 

	Vodoopskrba fiksni dio
	        840.000 
	        845.000 
	        850.000 
	        920.000 

	Vodoopskrba varijabilni dio
	        780.000 
	        920.000 
	        940.000 
	    1.000.000 

	Vodoopskrba ostalo
	          80.000 
	          80.000 
	          85.000 
	          80.000 

	Odvodnja fiksni dio
	        247.000 
	        260.000 
	        280.000 
	        360.000 

	Odvodnja varijabilni dio
	        360.000 
	        370.000 
	        400.000 
	        480.000 

	Odvodnja ostalo
	          40.000 
	          40.000 
	          40.000 
	          40.000 

	Pročišćavanje otpadnih voda
	        525.000 
	        540.000 
	        640.000 
	        690.000 

	Ostali prihodi od prodaje
	       828.000 
	       840.000 
	       775.000 
	       675.000 

	Prihod od vodovodnih priključaka
	        200.000 
	        150.000 
	        100.000 
	        100.000 

	Prihod od kanalizacijskih priključaka
	        100.000 
	        150.000 
	        150.000 
	        100.000 

	Prihod od naknade za održavanje i razvoj
	        250.000 
	        250.000 
	        250.000 
	        250.000 

	Ostali prihodi od prodaje
	        100.000 
	        110.000 
	        100.000 
	        100.000 

	Prihod od 5% naknade za vode
	          28.000 
	          30.000 
	          25.000 
	          25.000 

	Prihod od potpora za izgradnju
	        150.000 
	        150.000 
	        150.000 
	        100.000 

	 
	 
	 
	 
	 

	Ostali poslovni prihodi
	          80.000 
	          80.000 
	          80.000 
	          80.000 

	Prihodi od zakupnina i najamnina
	          50.000 
	          50.000 
	          50.000 
	          50.000 

	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
	 
	 
	 
	 

	Ostali poslovni prihodi
	          30.000 
	          30.000 
	          30.000 
	          30.000 

	Prihodi od upravljanja EU projektima
	 
	 
	 
	 

	Potpora vlade RH za el.energiju
	 
	 
	 
	 

	ODGOĐENI PRIHODI
	    1.300.000 
	    1.600.000 
	    1.800.000 
	    2.200.000 

	 
	 
	 
	 
	 

	FINANCIJSKI PRIHODI
	          25.000 
	          25.000 
	          15.000 
	          15.000 

	Prihod od zateznih kamata
	          20.000 
	          20.000 
	          10.000 
	          10.000 

	Prihod od kamata po ovrhama
	            5.000 
	            5.000 
	            5.000 
	            5.000 

	 
	 
	 
	 
	 

	UKUPNI PRIHODI
	 5.105.000 
	 5.600.000 
	 5.905.000 
	 6.540.000 

	
	
	
	
	

	POSLOVNI RASHODI
	    5.052.000 
	    5.545.000 
	    5.860.000 
	    6.490.000 

	Materijalni troškovi
	       910.000 
	       870.000 
	       820.000 
	       880.000 

	Troškovi materijala
	        250.000 
	        250.000 
	        300.000 
	        310.000 

	Troškovi goriva i energije
	        650.000 
	        600.000 
	        500.000 
	        550.000 

	Ostali materijalni troškovi
	          10.000 
	          20.000 
	          20.000 
	          20.000 

	Troškovi usluga
	       460.000 
	       500.000 
	       500.000 
	       550.000 

	Troškovi zaposlenih
	    1.842.000 
	    2.030.000 
	    2.190.000 
	    2.400.000 

	Neto plaće i nadnice
	    1.178.000 
	    1.300.000 
	    1.400.000 
	    1.550.000 

	Porez i doprinosi iz plaća
	        421.000 
	        470.000 
	        500.000 
	        530.000 

	Doprinosi na plaće
	        243.000 
	        260.000 
	        290.000 
	        320.000 

	Amortizacija
	    1.600.000 
	    1.900.000 
	    2.100.000 
	    2.400.000 

	Vrijednosno usklađenje
	 
	 
	 
	 

	Rezerviranja
	                   -   
	                   -   
	                   -   
	                   -   

	 
	 
	 
	 
	 

	Ostali nematerijalni troškovi
	       240.000 
	       245.000 
	       250.000 
	       260.000 

	Troškovi osiguranja
	          32.000 
	          35.000 
	          40.000 
	          40.000 

	Komunalna naknada
	          10.000 
	          10.000 
	          10.000 
	          10.000 

	Upravni, sudski troškovi i takse
	          25.000 
	          25.000 
	          25.000 
	          25.000 

	Ostale naknade zaposlenima
	        170.000 
	        170.000 
	        170.000 
	        175.000 

	Ostali nematerijalni troškovi
	          28.000 
	          30.000 
	          30.000 
	          35.000 

	Neotpisana vrijednost prodane dugotr.imovine
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	FINANCIJSKI RASHODI
	          28.000 
	          30.000 
	          40.000 
	          28.000 

	 
	 
	 
	 
	 

	UKUPNI RASHODI
	    5.080.000 
	    5.575.000 
	    5.900.000 
	    6.518.000 

	
	
	
	
	

	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA
	          25.000 
	          25.000 
	            5.000 
	          22.000 

	POREZ NA DOBIT
	            4.500 
	            4.500 
	               900 
	            3.960 

	DOBIT POSLOVNE GODINE
	          20.500 
	          20.500 
	            4.100 
	          18.040 



Financijski plan za četverogodišnje razdoblje 2024-2027 baziran je na realizaciji prethodnih razdoblja, planu za 2024. godinu i planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji su planirani za završetak u tome razdoblju. Uvažavajući činjenicu da je povećanje cijena planirano za 2024. godinu, u četverogodišnji plan nije uključeno povećanje cijena za 2025. i 2026. godinu, ali je planirano povećanje cijena u 2027. godini. Ovo povećanje u mnogome će ovisiti o realizaciji projekata u narednim razdobljima koji bi trebao rezultirati i povećanjem broja korisnika i ukupnoj potrošnji. Zadani cilj uprave je postići 15.000 korisnika vodoopskrbe i 1.500.000 m3 prodane vode čime bi dostigli visinu prihoda koji omogućuju normalno poslovanje Društva. Ova dva cilja su, isto tako, u korelaciji i sa povećanjem broja korisnika i potrošnjom na odvodnji. Planirana izgradnja i završetak uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Davor, Orubica, Okučani, Mašić, Stara Gradiška) značajno će podizati prihod i od ove djelatnosti, ali će to, istovremeno značiti i povećanje troškova.











VIII. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2024. GODINU

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2024. GODINU

Temeljem čl. 25. zakona o vodama (NN 66/19), pod  komunalnim vodnim građevinama smatraju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju. Člankom 30. stavkom 4. istoga zakona propisano je da se gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi sukladno zakonu kojim se uređuju vodne usluge.
Budući je člankom 9. st. 4. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) propisano da se gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi sukladno planovima koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga, Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. donosi plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024. godinu kojim utvrđuje komunalne vodne građevine koje planira graditi na svom vodoopskrbnom području, kao i procijenjenu vrijednost ulaganja, te izvore financiranja.
Neki od navedenih projekata su započeli prethodnih godina te se u 2024. očekuje njihov završetak dok se dio projekata planira tek započeti.
Plan izgradnje komunalnih vodnih građevina je podijeljen u dva dijela: u prvom su opisane građevine za javnu vodoopskrbu, u drugom građevine za javnu odvodnju, bilo da se radi o izradi projektne dokumentaciji ili o izvođenju radova.
Cjelokupna vrijednost projekata komunalnih vodnih građevina koji su započeli u prethodnim godinama te se u 2024. planira njihov završetak te onih koji se tek planiraju započeti tijekom 2024. godine iznosi  51.206.791,31 Eura od čega se u 2024. godini planira realizirati projekata u vrijednosti 9.071.758,10 Eura.
Neki od projekata su sufinancirani sredstvima Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave na čijem se području izvode radovi, za pojedine projekte je sufinanciranje osigurano iz sredstava Europske unije dok su neki projekti trošak Vodovoda zapadne Slavonije.
Vodovod zapadne Slavonije je 03.02.2022. sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama potpisao prvi ugovor za sufinanciranje izgradnje komunalnih vodnih građevina iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. vrijednosti 2.364.250,77 EUR kojim su sufinancirani projekti Završetak izgradnje II. Faze kanalizacije naselja Okučani, Izgradnja spojnog vodoopdkrbnog cjevovoda Godinjak – Tisovac i opskrbnog cjevovoda naselja Tisovac te Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica, od čega su prva dva projekta u potpunosti završena dok se završetak trećeg projekta očekuje tijekom 2024. Godine.
Drugi ugovor za sufinanciranje iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti pod nazivom „Izgradnja kanalizacijske i vodoopskrbne mreže i crpnih stanica na području JIVU Vodovod zapadne Slavonije“ je potpisan 08.09.2023. projekt sadrži 8 projektnih elemenata, ukupna vrijednost projekta iznosi 12.768.534,11 EUR i isti se sufinancira 80% sredstvima EU (nacionalni program oporavka i otpornosti) 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% sredstvima jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi. Detaljniji opis projektnih elemenata iz ovog ugovora kao i ostalih projekata koje na svom uslužnom području provodi Vodovod zapadne Slavonije bit će prikazan u nastavku.
GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Izgradnja objekata javne vodoopskrbe

1. Izgradnja crpne stanice u Novoj Gradiški – Sv. Roka:

Tijekom 2022. godine  započet je projekt izgradnje crpne stanice  u Novoj Gradiški – Ulica sv. Roka što podrazumijeva izgradnju stanice za podizanje tlaka i priključnih cjevovoda. 
Nakon provedenog postupka nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor sa ponuditeljem Vodotehnika d.d., s ugovorenom cijenom radova u iznosu od 65.733,97 Eura bez PDV-a. U prethodnom razdoblju izvedeno je radova u vrijednosti 49.855,43 Eura te se očekuje skori završetak projekta.
Projekt se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te se 80% vrijednosti projekta financira EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% grada Nove Gradiške.

2. Vodoopskrbni cjevovod naselja Opatovac

Početkom 2024. planira se započeti sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda naselja Opatovac. Projekt se sastoji od izgradnje vodoopskrbne mreže duljine 3.381,5 m. Procijenjena vrijednost radova je 331.807,02 Eura. Proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača te se očekuje potpis ugovora s ponuditeljem koji je u postupku nabave podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.
 Projekt se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te se 80% vrijednosti projekta financira EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Cernik.

3.  Vodoopskrbni cjevovod naselja Cernička Šagovina

Početkom 2024. planira se započeti sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda naselja Cernička Šagovina. Projektom će se izgraditi glavni vodoopskrbni cjevovodi naselja Cernička Šagovina ukupne duljine 5.548,5 m, sekundarni vodoopskrbni cjevovodi naselja Cernička Šagovina ukupne duljine 1.102,4 m te stanica za podizanje tlaka. Procijenjena vrijednost radova je 583.980,36 Eura. Proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača te se očekuje potpis ugovora s ponuditeljem koji je u postupku nabave podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.
 Projekt se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te se 80% vrijednosti projekta financira EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Cernik.




4. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Stara Kapela

Krajem 2022. započet je projekt Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Stara Kapela. Projekt se sastoji od izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda duljine 3.618 m te stanice za podizanje tlaka. Nakon provedenog postupka nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor sa ponuditeljem Toni Gale s ugovorenom cijenom radova u iznosu od 235.763,62 Eura bez PDV-a.
U prethodnom razdoblju izvedeno je radova u vrijednosti 132.007,68 Eura te se tijekom 2024. očekuje završetak projekta.          
Projekt se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te se 80% vrijednosti projekta financira EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Nova Kapela.

5. Izgradnja kućnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe Općine Nova Kapela

Tijekom 2024. planira se započeti sa izgradnjom kućnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe Općine Nova Kapela. Procijenjena vrijednost radova je 663.614,04 Eura dok će stvarna cijena biti poznata nakon provedenog postupka javne nabave. Očekuje se da će projekt sufinancirati Hrvatske vode i Općina Nova Kapela.

6. Uspostava nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijom tlaka

Tijekom 2024. planira se započeti s projektom Uspostava nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijom tlaka. Procijenjena vrijednost radova iznosi 597.252,64 Eura. Projekt će biti financiran iz sredstava naknade za razvoj, a očekuje se da će dio projekta biti sufinanciran od strane Hrvatskih voda iz programa smanjenja gubitaka.

7. Rekonstrukcija AC cjevovoda u Novoj Gradiški

Tijekom 2024. planira se započeti s projektom Rekonstrukcije azbestnocementnog cjevovoda u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.327.228,08 Eura. Projekt će biti financiran iz sredstava naknade za razvoj.

8. Vodoopskrbni cjevovod u ulici Slavča u Novoj Gradiški

Tijekom 2024. planira se započeti s izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Slavča u Novoj Gradiški. Projekt obuhvaća izgradnju 1570 m vodoopskrbnog cjevovoda, tlačnu stanicu i pripremu za kućne priključke. Procijenjena vrijednost projekta je 208.374,81 Eura te se očekuje sufinanciranje Grada Nova Gradiška.


9. Vodoopskrba i odvodnja ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški

Projekt Izgradnja vodovoda i kanalizacije u ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški je započeo krajem 2023. Nakon provedenog postupka nabave sklopljen je ugovor sa izvođačem Atollo d.o.o. Ugovorena vrijednost radova iznosi 65.845,50 Eura od čega je u 2023. izvedeno radova u vrijednosti 29.646,28 Eura. Tijekom 2024. se očekuje završetak projekta uz financiranje Grada Nova Gradiška.

10.  Spojni cjevovod Rešetari

Tijekom 2024. planira se započeti izgradnja spojnog gravitacijskog kanalizacijskog kolektora sa precrpnom stanicom i pripadajućim tlačnim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Grada Nove Gradiške do buduće poduzetničke zone 2 Rešetari. Procijenjena vrijednost radova je 264.445,62 Eura. Planira se prijava projekta na EU sufinanciranje te se očekuje i sufinanciranje Općine Rešetari u preostalom iznosu.

11. Rekonstrukcija vodoopskrbe u ulici Slavonskih graničara i Cvjetni trg u Novoj Gradiški

Tijekom 2024. se planira izvršiti rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u ulici Slavonskih graničara te Cvjetnom trgu u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova je 50.000,00 Eura dok će točna vrijednost biti poznata nakon provedenog postupka nabave i izbora Izvođača radova. Očekuje se financiranje projekta od strane Grada Nove Gradiške

12. Izgradnja pripreme za vodovodne kućne priključke u ulica Braće Radića u Nova Gradiška

Tijekom 2024. se planira izgradnja pripreme za vodovodne kućne priključke u ulici Braće Radića u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova je 32.911,31 Eura. Radove će izvoditi Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., a iste će financirati Grad Nova Gradiška.

13. Izgradnja pripreme za vodovodne kućne priključke u Voćarskoj ulici u Novoj Gradiški

Tijekom 2024. se planira izgradnja pripreme za vodovodne kućne priključke u Voćarskoj ulici u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova je 61.259,97 Eura. Radove će izvoditi Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., a iste će financirati Grad Nova Gradiška.

14. Izgradnja pripreme za vodovodne kućne priključke u Općini Cernik

Tijekom 2024. planira se izgradnja pripreme za priključenje na sustav javne vodoopskrbe na području Općine Cernik u Vinogradskoj ulici. Vrijednost radova iznosi 27.925,05 Eura, a iste će izvoditi Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. uz financiranje Općine Cernik.
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Projektiranje objekata javne vodoopskrbe

15. Idejni i glavni projekt Cjevovod zahvat Šumetlica - filter stanica Bačica:

Izradu idejnog projekta cjevovoda zahvat Šumetlica – filter stanica Bačica, temeljem ugovora o pružanju usluge, izvodi tvrtka Hidroplus d.o.o. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 24.421,00 Eura te je u prethodnom razdoblju izvršeno usluge u iznosu od 23.624,66 Eura uz sufinanciranje Hrvatskih voda od 80% dok je ostatak troška snosio Vodovod zapadne Slavonije. Tijekom 2024. planira se završiti idejni projekt te započeti s izradom glavnog projekta čija procijenjena vrijednost iznosi 25.748,22 Eura. Očekuje se daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda.

16. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Starci

Nakon provedenog postupka nabave sa ponuditeljem Ingri d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi Idejnog projekta, glavnog projekta te izvedbenog projekta vodoopskrbe naselja Starci. Vrijednost navedene usluge je ugovorena u iznosu od 24.951,89 Eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluge u vrijednosti 10.617,82 Eura. U 2024. godini očekuje se završetak projekta uz daljnje  sufinanciranje Hrvatskih voda i Općine Staro Petrovo Selo.

17. Projektna dokumentacija vodoopskrba Blažević Dol

Tijekom 2021. nakon provedenog postupka nabave s tvrtkom Hidro plus d.o.o. sklopljen je ugovor o Izradi idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe Blažević Dol.  Vrijednost navedene usluge je ugovorena u iznosu od 16.192,18 Eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluge u vrijednosti 14.811,86 Eura. U 2024. godini očekuje se završetak projekta uz daljnje  sufinanciranje Hrvatskih voda i Općine Staro Petrovo Selo.

18. Projektna dokumentacija  Srednji i Gornji Lipovac

Nakon provedenog postupka nabave sa ponuditeljem Hidro plus d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije - idejni projekt  - vodoopskrba Općine Nova Kapela - naselja Srednji Lipovac i Gornji Lipovac. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 26.013,67 Eura. U prethodnom razdoblju realizirano je usluge u vrijednosti 16.900,00 Eura te se završetak projekta očekuje tijekom 2024. uz financiranje Općine Nova Kapela.




19. Projektna dokumentacija spojni cjevovod Rešetari

Tijekom 2022., nakon provedenog postupka nabave, s tvrtkom Ingri d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije Spojni gravitacijski kanalizacijski kolektor sa precrpnom stanicom i pripadajućim tlačnim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Grada Nove Gradiške do buduće poduzetničke zone 2 Rešetari. Vrijednost usluge ugovorena je u iznosu od 23.624,66 Eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluge u vrijednosti 21.262,19 Eura te se tijekom 2024. Očekuje završetak projekta uz financiranje Općine Rešetari.

20. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Podvrško

Tijekom 2024. Planira se provesti postupak nabave za uslugu Izrade projektne dokumentacije - idejni i glavni projekt vodoopskrbe naselja Podvrško. Procijenjena vrijednost projekta je 26.000,00 Eura. Izradu projektne dokumentacije će financirati Općina Cernik.

21. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Benkovac i Trnakovac

Tijekom 2024. Planira se provesti postupak nabave za uslugu Izrade projektne dokumentacije - idejni projekt vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac. Procijenjena vrijednost projekta je 26.000,00 Eura. Izradu projektne dokumentacije će financirati Općina Okučani.

22. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Vladisovo

Tijekom 2022. nakon provedenog postupka nabave sa ponuditeljem Hidro plus d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije - idejni i glavni projekt  - vodoopskrba naselja Vladisovo – Općina Staro Petrovo Selo. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 12.475,94 Eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluge u vrijednosti 7.299,75 Eura te završetak izrade projektne dokumentacije očekuje tijekom 2024. Projekt financira Općina Staro Petrovo Selo.

[image: ]




23. Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Vodovoda zapadne Slavonije  

Program smanjenja gubitaka započeo je krajem 2018. godine kroz Izradu koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Davor – Nova Gradiška s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti koja je završena početkom 2020. Navedenom studijom su otkrivene slabosti sustava te precizirane mjere (niz projekata) koje je potrebno poduzeti za njihovo uklanjanje kako bi se u buduće izbjegli gubitci vode u vodovodnoj mreži.     
    Od završetka izrade koncepcijskog rješenja svake  godine se sa Hrvatskim vodama sklapa ugovor o sufinanciranju niza projekata iz programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu  te se i u 2024. planiraju provesti novi projekti u vrijednosti od 301.979,14 Eura koji će doprinijeti smanjenju gubitaka.
    Mjere za smanjenje gubitaka planirane u 2024. su:
· Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije AC cjevovoda u Novoj Gradišci (5000m)
· Izvedbeni projekt sanacije pumpi na crpilištu Davor
· Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Prkos
-	Sanacija i detekcija kvarova u DMA zoni Gradiška Centar
      -	Sanacija  kvarova u DMA zoni Industrijska
      -	Sanacija pumpi na crpilištu Davor
      -	Tehnička pomoć za provedbu projekta "Smanjenje vodnih gubitaka na području Vodovoda Zapadne Slavonije“
      -	Izrada Tender dokumentacije za radove za uspostavu Nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijama tlaka
Od početka provedbe programa smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom području Vodovoda zapadne Slavonije, Hrvatske vode su isti sufinancirale sa 80% izvršene usluge / izvedenih radova te se očekuje da se isto sufinanciranje nastavi i u 2024. godini. 
S obzirom na činjenicu da se radi o projektu koji se odnosi na cjelokupno vodoopskrbno područje VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE, a ne samo pojedine jedinice lokalne samouprave, preostalih 20% vrijednosti projekta iz programa smanjenja gubitaka sufinancirat će se iz naknade za razvoj kao i svih godina provedbe projekta.
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GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU
Izgradnja objekata javne odvodnje

1. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno – fekalnih otpadnih voda naselja Orubica s uređajem za pročišćavanjem otpadnih voda:

Tijekom 2020. započet je projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica, na području k.o. Orubica, sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Projekt se sastoji od izgradnje kanalizacijske mreže naselja Orubica, crpnih stanica i UPOV-a II stupanj pročišćavanja MBBR tehnologija, ES 650, te priprema za kanalizacijske kućne priključke.
Temeljem provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor s izvođačem Atollo d.o.o. Ugovorena cijena radova je 1.691.724,34 Eura od čega je u prethodnom razdoblju izvedeno radova u vrijednosti 1.178.359,56 Eura. 
Projekt se sufinancira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti pri čemu je 80% vrijednosti projekta financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Davor. Završetak projekta se očekuje u 2024.

2. Izgradnja sustava odvodnje u Općini Dragalić (naselja Mašić i Medari)

Projekt Izgradnja sustava odvodnje u Općini Dragalić (naselja Mašić i Medari) sastoji se od Izgradnje kanalizacijske mreže naselja Medari i Mašić, crpnih stanica i biološkog uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, ES 1000, te priprema za kanalizacijske kućne priključke.
U 2022. je nakon provedenog postupka javne nabave za Izgradnju sustava odvodnje u naseljima Mašić i Medari sklopljen ugovor s izvođačem Vodoprivreda d.d.. Ugovorena vrijednost radova  je 2.521.418,31 Eura.
Sredstva za sufinanciranje projekta su osigurana iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 08.09.2023.) pri čemu je 80% vrijednosti projekta financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općina Dragalić.
Očekuje se skori početak izgradnje te završetak projekta do 2025.

3. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Okučani

Predmet projekta je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i pokusni rad) Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani, kapaciteta 4.400 ES s trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda.
Sredstva za sufinanciranje projekta Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani osigurana su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 08.09.2023.) pri čemu će 80% vrijednosti projekta biti financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Okučani.
Procijenjena vrijednost projekta iznosi 2.208.232,80 Eura te je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača nakon čega se početkom 2024. godine očekuje i početak projektiranja te izgradnje. Završetak projekta se planira do kraja 2025. godine. 

4. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani 

Projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani se sastoji od: izrade Izvedbenih projekata, snimaka izvedenog stanja, Projekata izvedenog stanja i prateće dokumentacije potrebne za izvođenje radova i ishođenje Uporabnih dozvola, izgradnje sustava odvodnje u ukupnoj dužini od 18.602 m uključujući izgradnju 9 crpnih stanica, s 598 priprema za kućne priključke, nadogradnje sustava odvodnje u smislu 715 priprema za kućne priključke na postojeći sustav, nadogradnje postojeće vodoopskrbne mreže u smislu 260 priprema za kućne priključke.
Sredstva za sufinanciranje projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje  otpadnih voda Okučani osigurana su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 08.09.2023.) pri čemu će 80% vrijednosti projekta biti financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Okučani.
Procijenjena vrijednost projekta iznosi 5.417.451,32 Eura te je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača nakon čega se početkom 2024. godine očekuje i početak ugovorenih radova. Završetak projekta se planira do kraja 2025. godine. 

5. Aglomeracija Staro Petrovo Selo – Batrina

Projekt Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture za aglomeraciju Batrina procijenjene vrijednosti 32.985.123,10 Eura planira se započeti tijekom 2024. Projekt će biti prijavljen na sufinanciranje iz EU fondova.

6. Izgradnja sustava odvodnje u Frankopanskoj ulici - južni dio u Starom Petrovom Selu

Tijekom 2024. planira se provesti postupak javne nabave za izbor Izvođača radova na projektu izgradnja sustava odvodnje u Frankopanskoj ulici  - južni dio u Starom Petrovom Selu. Procijenjena vrijednost radova iznosi 200.000,00 Eura. Planira se prijava projekta na EU sufinanciranje te se očekuje i sufinanciranje Općine Staro Petrovo Selo u preostalom iznosu.



7. Rekonstrukcija odvodnje u ulici Slavonskih graničara i Cvjetni trg u Novoj Gradiški

Tijekom 2024. se planira izvršiti rekonstrukcija sustava odvodnje u ulici Slavonskih graničara i Cvjetni trg u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova iznosi 70.000,00 Eura dok će stvarna cijena biti poznata nakon provedenog postupka nabave i izbora Izvođača. Radove će financirati Grad Nova Gradiška.

8. Izgradnja pripreme za kanalizacijske kućne priključke u Općini Cernik

Tijekom 2024. planira se izgradnja pripreme za priključenje na sustav javne odvodnje na području Općine Cernik i to u Vinogradskoj ulici. Radove će izvoditi Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.. Ukupna vrijednost radova iznosi 78.963,28 Eura, a iste će financirati Općina Cernik.
[bookmark: _Hlk121829066]
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Projektiranje objekata javne odvodnje

9. Aglomeracija Vrbje

Tijekom 2022., nakon provedenog postupka nabave, s tvrtkom Hidro plus d.o.o. je sklopljen ugovor o izradi projektne dokumentacije Idejni projekt - sustav odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Općine Vrbje. Ugovorena vrijednost projekta iznosi 25.880,95 Eura. U sklopu projekta je potrebno izraditi Studijsku i tehničku analizu - sustav odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda  Vrbje procijenjene vrijednosti 26.000,00 Eura te elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš procijenjene vrijednosti 26.000,00 Eura. Očekuje se sufinanciranje Općine Vrbje.

10. Projektna dokumentacija odvodnja Novi Varoš

     Tijekom 2022., nakon provedenog postupka nabave, s tvrtkom Ingri d.o.o. je sklopljen ugovor  za  Izradu projektne dokumentacije: novelacija postojećeg projektnog rješenja Novi Varoš za gradnju kanalizacijskog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Vrijednost usluge iznosi 13.006,84 Eura a istu će financirati Općina Stara Gradiška. Tijekom 2024. se očekuje završetak usluge.

11.  Izrada studije odvodnje otpadnih voda ostalih naselja Općine Cernik i aplikacijskog paketa

Tijekom 2024. se planira izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u naseljima Općine Cernik koja nisu pokrivena javnom kanalizacijskom mrežom – idejno rješenje kanalizacijskog sustava u Općini Cernik. Procijenjena vrijednost projekta je 26.000,00 Eura. Te se po dovršetku studije planira i izrada aplikacijskog paketa za prijavu projekta na sufinanciranje. Izradu studije te aplikacijskog paketa financira Općina Cernik.

12. Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije UPOV-a Dragalić

Tijekom 2024. provest će se postupak nabave za izbor Izvršitelja usluge Izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Dragalić. Procijenjena vrijednost nabave je 26.000,00 Eura te se očekuje financiranje Općine Dragalić.

13. [bookmark: _Hlk151460954] Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Tisovac u Općini Starao Petrovo Selo

Tijekom 2023. nakon provedenog postupka nabave sa tvrtkom ECOINA d.o.o. potpisan je ugovor za Izradu idejnog rješenja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac vrijednosti 12.600,00 Eura od čega je u 2023. Izvršeno usluge u vrijednosti 6.300,00 Eura. 	Nakon izvršenja navedenog ugovora, tijekom 2024., planira se i ugovaranje izrade glavnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac procijenjene vrijednosti 26.000,00 Eura. Financiranje projektne dokumentacije će osigurati Općina Staro Petrovo Selo.

14. Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Godinjak u Općini Starao Petrovo Selo

Tijekom 2023. nakon provedenog postupka nabave sa tvrtkom ECOINA d.o.o. potpisan je ugovor za Izradu idejnog rješenja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja Godinjak vrijednosti 12.600,00 Eura od čega je u 2023. izvršeno usluge u vrijednosti 6.300,00 Eura. 
Nakon izvršenja navedenog ugovora, tijekom 2024., planira se i ugovaranje izrade glavnog projekta sustava odvodnje naselja Godinjak. Financiranje projektne dokumentacije će osigurati Općina Staro Petrovo Selo.
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REKAPITULACIJA
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IX. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZA      2024. GODINU
	
	
	
	

	
	
	 (u €)
	

	R.br.
	OPIS
	 Plan 2020 
	

	1
	2
	                                  3 
	

	1.
	Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima vodoopskrbe i odvodnje
	              30.000 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.
	Zamjene vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži
	              20.000 
	

	
	
	
	

	3.
	Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava
	              20.000 
	

	
	
	
	

	4.
	Ostale zamjene
	                10.000 
	

	5.
	Hitne nepredviđene intervencije
	              20.000 
	

	U K U P N O
	              100.000 
	







X. PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. u posljednje četiri godine značajno surađuje s izvođačima radova na cjelokupnom uslužnom području s posebnim naglaskom na radovima pripreme za izgradnju kućnih priključaka. Osim toga, potreban je izniman angažman, kako osoblja tako i opreme, i u dijelu održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje, a posebice uvažavajući okolnost o velikom prostoru na kojemu se proteže djelatnost vodovoda i odvodnje. 
Izradom koncepcijskog rješenja smanjenja vodnih gubitaka detektiran je i veliki broj točaka na kojima će biti nužno izvršiti značajne radove na otklanjanju, a što će biti moguće provođenjem postupaka detekcije gubitaka i rekonstrukcijom/zamjenom dijelova sustava. U ovim radovima će biti značajna suradnja između izvođača i Vodovoda zapadne Slavonije u dijelu radova.
Sve ove okolnosti upućuju na potrebu osiguranja personalnih, ali i tehničkih pretpostavki za kontinuirano funkcioniranje, a što je jasno i kroz plan aktivnosti u kojima se polazi od pretpostavke da je Vodovod zapadne Slavonije spreman na sustavno sudjelovanje.
Upravo su ove okolnosti upućivale na potrebu snažnijeg investiranja u opremu što je i izvršeno kroz protekle četiri godine u kojem smo razdoblju proveli nabavu više radnih strojeva zbog čega u 2024. godini nije predviđena daljnja kupovina većih radnih strojeva, ali će biti nužna nabava jednog mini bagera na poslovima u skučenim prostorima i izgradnji kućnih priključaka, te nabava specijalne prikolice za prijevoz mini bagera.
Osim ovog ulaganja koje je planirano iz vlastitih sredstava, planiramo provesti i nabavu četiri vozila za potrebe obavljanja redovitih djelatnosti i to jedan osobni automobil, jedno dostavno vozilo za obavljanje servisnih poslova i dva kombija koji bi bili zamjena za postojeća vozila.

XI. [bookmark: _Hlk89940450]ZAKLJUČAK

Resorno ministarstvo provelo je reformu vodno-komunalnog sektora, te se očekuje i od našeg sustava da postane tehnički, tehnološki i ekonomski održiv. Osim toga, cjelokupni sustav vodnih usluga treba biti spreman za povećani opseg poslovanja i postizanje razine kakvoće vodnih usluga koje proizlaze iz europskih vodnih direktiva.
Reforma je usmjerena podizanju kvalitete vodnih usluga, povećanju sigurnosti opskrbe pitkom vodom, smanjenju gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, razvoju vodno-komunalne infrastrukture i povećanju stupnja priključenosti na sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te boljem korištenju bespovratnih sredstava iz fondova EU, a sve uz jedinstvenu cijenu vodnih usluga na uslužnom području
Zbog svega toga, izuzetna je važnost upravljanja vodnim uslugama i njihovom razvoju u skladu s tehničkim dostignućima i međunarodnim iskustvima s ciljem postizanja najviših standarda, a preduvjet za ostvarenje navedenih ciljeva je provedba projekata vodno-komunalne infrastrukture.
Od VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. se očekuje da budemo uspješni u pripremi i provedbi velikog broja projekata, te kasnije, u njihovom učinkovitom i održivom upravljanju.
Smatramo da ćemo provođenjem predloženog Plana poslovanja zadovoljiti interese korisnika usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i interese lokalne samouprave.
U provođenju svih zacrtanih ciljeva izuzetno važnu ulogu će imati daljnje financijsko osnaživanje Vodovoda zapadne Slavonije i to prvenstveno kroz cijenu vodnih usluga, ali i daljnju uspješnu suradnju sa svim jedinicama lokalne samouprave.
Osnaživanje tvrtke nema samo za cilj provođenje novih projekata u kojima se uvijek očekuje maksimalno sudjelovanje kako djelatnika tvrtke tako i financijsko sudjelovanje, već je još važnije tvrtku dovesti do toga da u svojem daljnjem radu bude u stanju redovito ulagati u svoj cjelokupni sustav u smislu održavanja, ali i pravovremene zamjene opreme. 
Ova problematika je značajno obuhvaćena i kroz izdane smjernice za izračun cijena vodnih usluga, a prije toga i kroz Uredbu o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga koje je donijela Vlada RH na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. godine, a koja je stupila na snagu 16.srpnja 2023. godine i gdje je člankom 13. precizirano da se u fiksne operativne troškove pri izračunu cijena vodnih usluga priznaju i troškovi sučeljene amortizacije dugotrajne imovine po osnovi EU sufinanciranja i to najmanje 25% troškova, a najviše 100% troškova. 
Uključivanje ovog iznosa amortizacije bit će od velikog značaja za mogućnost društva da redovito provodi zamjene i rekonstrukcije opreme po isteku vremena kada je nužna njihova zamjena.

Članovi uprave:

___________________________
Davor Rukavina, dipl.oec.
         (član uprave)

___________________________
Matej Severović, dipl.ing.stroj.
     (zamjenik člana uprave)
VZS |Br. Korisnika po potrošnji vode 10/2023
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Izgradnja CS u Novoj Gradiški -

 Sv. Roka

Vodotehnika d.d. 65.733,97 EUR 49.855,43 EUR 15.878,54 EUR 15.878,54 EUR

Stručni nadzor nad izgradnjom CS u 

Novoj Gradiški Sv. Roka

Vododer d.o.o. 2.627,91 EUR 1.993,01 EUR 634,90 EUR 634,90 EUR

Izgradnja vodoopskrbnog 

cjevovoda naselja Opatovac

budući ugovor 331.807,02 EUR 0,00 EUR 331.807,02 EUR 331.807,02 EUR

Stručni nadzor nad izgradnjom 

vodoopskrbnog cjevovda naselja 

Opatovac

budući ugovor 9.954,21 EUR 0,00 EUR 9.954,21 EUR 9.954,21 EUR

Izgradnja vodoopskrbnog 

cjevovoda naselja Cernička 

Šagovina

budući ugovor 583.980,36 EUR 0,00 EUR 583.980,36 EUR 583.980,36 EUR

Stručni nadzor nad izgradnjom 

vodoopskrbnog cjevovda naselja 

Opatovac

budući ugovor 17.519,41 EUR 0,00 EUR 17.519,41 EUR 17.519,41 EUR

Vodoopskrbni cjevovod naselja 

Stara kapela

Toni Gale 235.763,62 EUR 132.007,68 EUR 103.755,94 EUR 103.755,94 EUR

Stručni nadzor nad izgradnjom 

vodoopskrbnog cjevovoda naselja 

Stara Kapela

Hidro plus d.o.o. 10.458,56 EUR 0,00 EUR 10.458,56 EUR 10.458,56 EUR

Izgradnja pripreme za kućne 

priključke Općina Nova Kapela

budući ugovor 660.000,00 EUR 0,00 EUR 660.000,00 EUR 330.000,00 EUR

Stručni nadzor nad izgradnjom 

pripreme za kućne priključke 

Općina Nova Kapela 

budući ugovor 24.000,00 EUR 0,00 EUR 24.000,00 EUR 12.000,00 EUR

6.

NADZORNO 

UPRAVLJAČKI SUSTAV

Uspostavu Nadzorno upravljačkog 

sustava i DMA zona sa regulacijama 

tlaka

budući ugovor 597.252,64 EUR 0,00 EUR 597.252,64 EUR 150.000,00 EUR

7.

AC CJEVOVOD U NOVOJ 

GRADIŠKI

 Rekonstrukcije AC cjeovovda u 

Novoj Gradišci

budući ugovor 1.327.228,08 EUR 0,00 EUR 1.327.228,08 EUR 100.000,00 EUR

8. SLAVČA

Vodoopskrbni cjevovod ulica Slavča 

u Novoj Gradiški - 1570 m, tlačna 

stanica i priključci

budući ugovor 208.374,81 EUR 0,00 EUR 208.374,81 EUR 0,00 EUR

Izgradnja vodovoda i kanalizacije u 

ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški

Atollo d.o.o. 65.845,50 EUR 29.646,28 EUR 36.199,22 EUR 36.199,22 EUR

Stručni nadzor nad Izgradnja 

vodovoda i kanalizacije u ulici 

Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški

HIDRO PLUS d.o.o. 3.000,00 EUR 1.350,00 EUR 1.650,00 EUR 1.650,00 EUR

10.

SPOJNI CJEVOVOD 

REŠETARI

Izgradnja Spojnog cjevovoda od 

zone do postojećeg cjevovoda DN 

400 južno od auto ceste

budući ugovor 264.445,62 EUR 0,00 EUR 264.445,62 EUR 150.000,00 EUR

11.

GRAD NOVA GRADIŠKA - 

SLAVONSKIH 

GRANIČARA I CVJETNI 

TRG

Rekonstrukcija vodoopskrbe u ulici 

Slavonskih graničara i Cvjetni trg

budući ugovor 50.000,00 EUR 0,00 EUR 50.000,00 EUR 50.000,00 EUR

12.

IZGRADNJA PRIPREME 

ZA VODOVODNE 

PRIKLJUČKE ULICA BRAĆE 

RADIĆA NOVA 

GRADIŠKA

Izgradnja pripreme za vodovodne 

kućne priključke u ulica Braće 

Radića u Nova Gradiška

VZS 32.911,31 EUR 0,00 EUR 32.911,31 EUR 32.911,31 EUR

13.

IZGRADNJA PRIPREME 

ZA VODOVODNE 

PRIKLJUČKE VOĆARSKA 

ULICA NOVA GRADIŠKA

Izgradnja pripreme za vodovodne 

kućne priključke u Voćarskoj ulici u 

Novoj Gradiški

VZS 61.259,97 EUR 0,00 EUR 61.259,97 EUR 61.259,97 EUR

14.

IZGRADNJA PRIPREME 

ZA VODOVODNE KUĆNE 

PRIKLJUČKE NA 

PODRUČJU OPĆINE 

CERNIK

Izgradnja pripreme za vodovodne 

kućne priključke u Vinogradskoj 

ulici u Cerniku

VZS 27.925,05 EUR 23.925,05 EUR 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR

4.580.088,04 EUR 238.777,45 EUR 4.341.310,59 EUR 2.002.009,44 EUR

LJ. GAJA NOVA GRADIŠKA

UKUPNO

4. STARA KAPELA

CS SV. ROKA 1.

5.

KUĆNI PRIKLJUČCI NOVA 

KAPELA

3. CERNIČKA ŠAGOVINA

2. OPATOVAC

9.
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Idejni projekt Cjevovod zahvat Šumetlica - 

filter stanica Bačic

Hidro Plus d.o.o. 24.421,00 EUR 23.624,66 EUR 796,34 EUR 796,34 EUR

Glavnii projekt Cjevovod zahvat Šumetlica - 

filter stanica Bačica

budući ugovor 25.748,22 EUR 0,00 EUR 25.748,22 EUR 25.748,22 EUR

16. VODOOPSKRBA STARCI

Projektna dokumentacija: 1. idejni projekt, 2. 

glavni projekt, 3. izvedbeni projekt

INGRI d.o.o. 24.951,89 EUR 10.617,82 EUR 14.334,07 EUR 14.334,07 EUR

17.

VODOOPSKRBA 

BLAŽEVIĆ DOL

Projektna dokumentacija

Idejni i glavni projekt

Hidro Plus d.o.o. 16.192,18 EUR 14.811,86 EUR 1.380,32 EUR 1.380,32 EUR

Projektna dokumentacija: idejni projekt  - 

vodoopskrba Općine Nova Kapela - naselja 

Srednji Lipovac i Gornji Lipovac

Hidro Plus d.o.o. 26.013,67 EUR 16.900,00 EUR 9.113,67 EUR 9.113,67 EUR

Projektna dokumentacija: glavni projekt  - 

vodoopskrba Općine Nova Kapela - naselja 

Srednji Lipovac i Gornji Lipovac

budući ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR 26.000,00 EUR

19.

SPOJNI CJEVOVOD 

REŠETARI

Izrada projektne dokumentacije Spojni 

gravitacijski kanalizacijski kolektor sa 

precrpnom stanicom i pripadajućim tlačnim 

vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od 

spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku 

mrežu Grada Nove Gradiške do buduće 

poduzetničke zone 2 Rešetari

INGRI d.o.o. 23.624,66 EUR 21.262,19 EUR 2.362,47 EUR 2.362,47 EUR

20.

VODOOPSKRBA 

NASELJA PODVRŠKO

Izrada projektne dokumentacije - idejni i glavni 

projekt vodoopskrbe naselja Podvrško

budući ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR 26.000,00 EUR

21.

VODOOPSKRBA 

BENKOVAC, 

TRNAKOVAC

Izrada idejnog projekta vodoopskrba naselja 

Benkovac i Trnakovac

budući ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR 26.000,00 EUR

22.

VODOOPSKRBA 

NASELJA VLADISOVO

Izrada projektne dokumentacije idejni i glavni 

projekt vodoopskrba naselja Vladisovo - 

Općina Staro Petrovo Selo

Hidro Plus d.o.o. 12.475,94 EUR 7.299,75 EUR 5.176,19 EUR 5.176,19 EUR

231.427,56 EUR 94.516,28 EUR 136.911,28 EUR 136.911,28 EUR

15.

PROJEKTIRANJE 

CJEVOVOD ŠUMETLICA 

FILTER STANICA BAČICA

UKUPNO

VODOOPSKRBA 

SREDNJI I GORNJI 

LIPOVAC

18.
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Poslovi po ugovornim 

dokumentima

Izvođač / 

Izvršitelj

Ukupni iznos 

Ugovora

Realizirano 

u 

prethodnom 

razdoblju

Planirani 

iznos 

sufinanciranj

a za 2024.

1 2 3 4 5

25.111,16 24.111,16 1.000,00

Izrada projektne dokumentacije 

rekonstrukcije AC cjevovoda u 

Novoj Gradišci (5000m)

Hidroing d.o.o. 

Osijek

25.111,16 24.111,16 1.000,00

Izvedbeni projekt sanacije pumpi 

na crpilištu Davor

budući ugovor 7.000,00 0,00 7.000,00

289.314,52 14.335,38 274.979,14

Sanacija vodoopskrbnog 

cjevovoda u Ulici Prkos

budući ugovor 66.314,52 0,00 66.314,52

Sanacija i detekcija kvarova u 

DMA zoni Gradiška Centar

Aqualeak d.o.o. 60.000,00 14.335,38 45.664,62

Sanacija  kvarova u DMA zoni 

Industrijska

budući ugovor 13.000,00 0,00 13.000,00

Sanacija pumpi na crpilištu Davor budući ugovor 150.000,00 0,00 150.000,00

26.000,00 0,00 26.000,00

Tehnička pomoć za provedbu 

projekta "Smanjenje vodnih 

gubitaka na području Vodovoda 

Zapadne Slavonije"

budući ugovor 13.000,00 0,00 13.000,00

Izrada Tender dokumentacije za 

radove za uspostavu Nadzorno 

upravljačkog sustava i DMA zona 

sa regulacijama tlaka

budući ugovor 13.000,00 0,00 13.000,00

340.425,68 38.446,54 301.979,14

projektna dokumentacija

izvođenje, oprema i ostale usluge

tehnička pomoć i nadzor

SVEUKUPNO VODOOPSKRBNO PODRUČJE 
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Izgradnja sustava odvodnje i 

pročišćavanja sanitarno - fekalnih 

otpadnih voda naselja Orubica

Atollo d.o.o. 1.691.724,34 EUR 1.178.359,56 EUR 513.364,78 EUR 513.364,78 EUR

Nadzor na izgradnji građevine 

sustava odvodnje sanitarno - 

fekalnih otpadnih voda naselja 

Orubica 

PRONGRAD BIRO d.o.o. 26.146,39 EUR 20.443,86 EUR 5.702,53 EUR 5.702,53 EUR

Nadzor na izgradnji građevine 

sustava pročišćavanja sanitarno - 

fekalnih otpadnih voda naselja 

Orubica - UPOV 

PRONGRAD BIRO d.o.o. 26.146,39 EUR 6.732,70 EUR 19.413,69 EUR 19.413,69 EUR

Odvodnja Dragalić,naselja Mašić, 

Medari

VODOPRIVREDA 2.521.418,31 EUR 0,00 EUR 2.521.418,31 EUR 1.500.000,00 EUR

Stručni nadzor nad izgradnjom 

odvodnje naselja Mašić, Medari

IDT d.o.o. 36.875,71 EUR 0,00 EUR 36.875,71 EUR 20.000,00 EUR

Uređaj za pročiščavanje otpadnih 

voda Okučani

budući ugovor 2.208.232,80 EUR 0,00 EUR 2.208.232,80 EUR 1.000.000,00 EUR

Stručni nadzor nad izgradnjom 

Uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda Okučani

budući ugovor 124.279,56 EUR 0,00 EUR 124.279,56 EUR 60.000,00 EUR

Vođenje projekta Izgradnja 

Uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda Okučani

budući ugovor 98.547,45 EUR 0,00 EUR 98.547,45 EUR 49.273,72 EUR

Izgradnja sustava prikupljanja i 

odvodnje otpadnih voda 

aglomeracije Okučani

budući ugovor 5.417.451,32 EUR 0,00 EUR 5.417.451,32 EUR 2.708.725,66 EUR

Stručni nadzor nad Izgradnjom 

sustava prikupljanja i odvodnje 

otpadnih voda aglomeracije 

Okučani

budući ugovor 180.626,14 EUR 0,00 EUR 180.626,14 EUR 90.313,07 EUR

Vođenje projekta Izgradnja 

sustava prikupljanja i odvodnje 

otpadnih voda aglomeracije 

Okučani

budući ugovor 143.227,45 EUR 0,00 EUR 143.227,45 EUR 71.613,72 EUR

5.

AGLOMERACIJA SPS-

BATRINA

Izgradnje vodnokomunalne 

infrastrukture za aglomeraciju 

Batrina za sufinanciranje iz 

fondova EU

budući ugovor 32.985.123,10 EUR 0,00 EUR 32.985.123,10 EUR 10.000,00 EUR

6.

FRANKOPANSKA 

ULICA SPS

Izgradnja sustava odvodnje u 

Frankopanskoj ulici - južni dio u 

Starom Petrovom Selu

budući ugovor 200.000,00 EUR 0,00 EUR 200.000,00 EUR 200.000,00 EUR

7.

GRAD NOVA 

GRADIŠKA - 

SLAVONSKIH 

GRANIČARA I CVIJETNI 

TRG

Rekonstrukcija odvodnje u ulici 

Slavonskih graničara i Cvjetni trg 

u Novoj Gradiški

budući ugovor 70.000,00 EUR 0,00 EUR 70.000,00 EUR 70.000,00 EUR

8.

IZGRADNJA PRIPREME 

ZA KANALIZACIJSKE 

KUĆNE PRIKLJUČKE U 

OPĆINI CERNIK

Izgradnja pripreme za 

kanalizacijske kućne priključke u 

Vinogradskoj ulici u Cerniku

VZS 78.963,28 EUR 0,00 EUR 78.963,28 EUR 78.963,28 EUR

45.808.762,24 EUR 1.205.536,12 EUR 44.603.226,12 EUR 6.397.370,45 EUR UKUPNO

1.

UPOV I KANALIZACIJA 

ORUBICA

2.

KANALIZACIJA 

DRAGALIĆ

4.

AGLOMERACIJA 

OKUČANI

3. UPOV OKUČANI
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Izrada idejnog projekta - sustav 

odvodnje otpadnih voda s uređajem 

za pročišćavanje otpadnih voda  

Vrbje

Hidro Plus d.o.o. 25.880,95 EUR 0,00 EUR 25.880,95 EUR 25.880,95 EUR

izrada Studijske i tehničke analize - 

sustav odvodnje otpadnih voda s 

uređajem za pročišćavanje otpadnih 

voda  Vrbje

budući ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR 26.000,00 EUR

Izrada elaborata ocjene o potrebi 

procjene utjecaja na okoliše

budući ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR 26.000,00 EUR

10.

ODVODNJA NOVI 

VAROŠ

Izrada projektne dokumentacije: 

novelacija postojećeg projektnog 

rješenja Novi Varoš za gradnju 

kanalizacijskog sustava odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda

INGRI d.o.o. 13.006,84 EUR 0,00 EUR 13.006,84 EUR 13.006,84 EUR

Izrada studije odvodnje otpadnih 

voda ostalih naselja Općine Cernik

budući ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR 26.000,00 EUR

Izrada aplikacijskog paketa 

odvodnje otpadnih voda ostalih 

naselja Općine Cernik

budući ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR 26.000,00 EUR

12. UPOV DRAGALIĆ

Izrada projektne dokumentacije 

rekonstrukcije UPOV-a Dragalić

budući ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR 26.000,00 EUR

Izrada idejnog rješenja i idejnog 

projektne sustava odvodnje naselja 

Tisovac

Ecoina d.o.o. 12.600,00 EUR 6.300,00 EUR 6.300,00 EUR 6.300,00 EUR

Izrada glavnog projektne sustava 

odvodnje naselja Tisovac

budući ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR 26.000,00 EUR

Izrada idejnog rješenja i idejnog 

projektne sustava odvodnje naselja 

Godinjak

Ecoina d.o.o. 12.600,00 EUR 6.300,00 EUR 6.300,00 EUR 6.300,00 EUR

Izrada glavnog projektne sustava 

odvodnje naselja Godinjak

budući ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR 26.000,00 EUR

246.087,79 EUR 12.600,00 EUR 233.487,79 EUR 233.487,79 EUR

9.

AGLOMERACIJA 

VRBJE

UKUPNO

11.

PROJEKTIRANJE 

KANALIZACIJE 

NASELJA U OPĆINI 

CERNIK

13.

PROJEKTIRANJE 

KANALIZACIJE 

NASELJA TISOVAC U 

OPĆINI SPS

14.

PROJEKTIRANJE 

KANALIZACIJE 

NASELJA GODINJAK 

U OPĆINI SPS
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UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA PLANIRANA REALIZACIJA ZA 2024.

4.580.088,04 EUR 2.002.009,44 EUR

231.427,56 EUR 136.911,28 EUR

340.425,68 EUR 301.979,14 EUR

45.808.762,24 EUR 6.397.370,45 EUR

246.087,79 EUR 233.487,79 EUR

51.206.791,31 EUR 9.071.758,10 EUR
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R.br. Grad/Općina Vrijednost temeljnog %

uloga

1. Grad Nova Gradiška 55.693.600,00 42,99

2. Općina Cernik 8.344.900,00 6,44

3. Općina Davor 6.906.600,00 5,33

4. Općina Dragalić 3.172.300,00 2,45

5. Općina Gornji Bogićevci 4.764.900,00 3,68

6. Općina Nova Kapela 10.094.400,00 7,79

7. Općina Okučani 8.299.600,00 6,41

8. Općina Rešetari 10.177.100,00 7,86

9. Općina Stara Gradiška 3.910.300,00 3,02

10. Općina Staro Petrovo selo 12.180.500,00 9,40

11. Općina Vrbje 6.012.500,00 4,64

UKUPNO 129.556.700,00 100,00


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet.xls
List1

		R.br.		Grad/Općina		Vrijednost temeljnog		%

						uloga

		1.		Grad Nova Gradiška		55,693,600.00		42.99

		2.		Općina Cernik		8,344,900.00		6.44

		3.		Općina Davor		6,906,600.00		5.33

		4.		Općina Dragalić		3,172,300.00		2.45

		5.		Općina Gornji Bogićevci		4,764,900.00		3.68

		6.		Općina Nova Kapela		10,094,400.00		7.79

		7.		Općina Okučani		8,299,600.00		6.41

		8.		Općina Rešetari		10,177,100.00		7.86

		9.		Općina Stara Gradiška		3,910,300.00		3.02

		10.		Općina Staro Petrovo selo		12,180,500.00		9.40

		11.		Općina Vrbje		6,012,500.00		4.64

				UKUPNO		129,556,700.00		100.00

						203,419,800.00

						398,494,700.00

						790,082,800.00

						1,576,993,300.00
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30. Pom. vod. kor. službe-

Poslovni administrator                                                                 

34.Vod. financ. rač. 

odjela-financ. 

knjigovođa                                                                                  

44. Str. suradnik informat. 

analit. poslova                          

9. Viši tehnolog proizvodnje 

pitke vode                                          

39.Samostalni      ref. 

nabave,                           

javna  nabava, mat. 

knjigovođa                                    

45.Stručnjak  zaštite na radu                               

5. Tehnolog proizv. pitke 

vode                                                                     

10. Vod. nadz.-                                              

upravlj. sustava                                                              

13. Vod. održ. vodoopskrbe                                                                             17. Vod. održ.  odv.                                            21. Vod. izgradnje (III)                                                                                                                

46. Tajnica direktora-

referent obr.plaće, 

administrator                                 

6. Posl. postr. za preradu 

vode                                     

22. Posl. izgr. kućnih  

priključaka                                                                                                     

31. Ref kor. službe                                                      35. Fin. knjigovođa                                                                      

 14. Vozač ter.                         

i spec. vozila - strojar                                                

14. Vozač ter.                               

i spec. vozila-strojar                                                                                                                                        

 14. Vozač ter.                        

i spec. vozila                                            

-strojar                                                                                                                                                                        

 23. Rukovatelj građ. 

strojem                            

36. F. knigovođa II                                                                                         

40. Skladištar               - 

Ekonom                                                 

15.  Monter na održ. 

vodoopskrbe                                                                                                             

18. Mont. na održ. 

odvodnje                                               

24. Mont. na izgr.k.priklj.                                                                                                    

11.) Tehn. proizvodnje p. 

vode i pročišć. otp. voda                                          

25. Vozač                                                                                                                                                32. Inkasator                                                                                                                                                                 37. Knj.-blagajnik                                                                                               

47. Serviser-održavanje 

objekata-domar                                         

26. Mont. II na održavanju  

i izgradnji                                                                             

38. Knj.-ref. 

napl.potraživanja                                            

41. Pomoćni 

skladištar                                              

16. Pom. radnik na održ.  

vodoopskrbe

19. Pom. radnik na                              

održ. odvodnje                                                   

27.  Pom.r.na izg.                   

kućnih priklj.    

33.  Pom. inkasator                                                                        

48.  Spremačica                                          

4. Vod. proizv. pitke vode                                                                                   

 5. Tehn.proizv.pit. vode                                                             

7. Rukov. postr. za preradu vode 

i održavanje                                                                                                     

8. Tehn. postr. za preradu vode  

i održavanja                                            

29. Vod. korisničke službe-

vodni redar                                                                 

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. za j. vodoopskrbu I javnu odvodnju

 1.Direktor

 3. Voditelj sektora proizvodnje vode                                                                                                                         

i pročišćavanja otpadnih voda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

12. Voditelj sektora održavanja i izgradnje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

43. Viši str. savj. za opće i 

pr.poslove-pravn.                                        

42. Vod. razvoja                                         

28. Voditelj sektora financijsko računovodstvenih                                                                         

i općih poslova                                                                                                                                                                                                                                                                                    

20. Vod. odjela izgr.                                                          

2. Zamjenik direktora
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